# Board Paper — finale Fragen vor Gate 2

## Entscheidungsvorlage

Das Board soll nicht entscheiden, ob Batteriespeicher politisch sinnvoll sind. Es soll entscheiden, ob dieses konkrete Projekt nach Aktenstand in Gate 2 darf.

## Fünf harte Fragen

Netz: Gibt es eine belastbare Anschlussroute mit Kosten- und Zeitplan?

Genehmigung: Ist Bauleitplanung/Bauantrag/BImSchG-Screening realistisch oder wird nur gehofft?

Sicherheit: Sind Brandschutz, Havarie, Cyber, physische Sicherheit und Notfallbetrieb in einem konsistenten Konzept?

Wirtschaft: Trägt das Erlösmodell auch ohne politische Grundlast-Erzählung?

Kommunikation: Kann die Geschäftsführung öffentlich erklären, was der Speicher kann und was nicht?

## Empfohlenes Votum

Gate 2 nur mit Auflagen: Netzanschlussfahrplan, Sicherheitsworkshop abgeschlossen, Umwelt-Scoping beauftragt, Cyberrollen geklärt, Bank-Redlines bearbeitet, Kommunikation korrigiert.