# Sachstandsbericht Stadtbaurat

Drucksache SR/2024/183

Stadt Augsburg — Referat 6 (Stadtplanung, Baurecht und Hochbau)

Sachstandsbericht zum Bebauungsplan Nr. 900 "Augsburg-Bahnhofsviertel West"

zur Vorlage an Stadtrat / Bauausschuss am 23. Mai 2024

Bearbeitet: Dr. K.-H. Schimanek, Stadtbaurat

## 1. Anlass

Mit dieser Drucksache wird der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 900 vorbereitet. Die Verwaltung empfiehlt Beschlussfassung in der vorgelegten Fassung.

## 2. Verfahrensstand

Aufstellungsbeschluss: 14.06.2022

Frühzeitige Beteiligung: 01.02.–08.03.2023

Bürgerversammlung: 14.11.2023

Öffentliche Auslegung: 04.09.–06.10.2023

Stellungnahmen TÖB: ohne durchgreifende Einwendungen

Aufstockung MU 3 von 6 auf 8 Vollgeschosse: Beschluss Bauausschuss 23.01.2024 (SR/2024/047)

Eine erneute Auslegung wurde nicht durchgeführt, da die Verwaltung die Auffassung vertritt, dass die Grundzüge der Planung unverändert bleiben.

[Kanzleimarkierung: "Genau das ist der Streitpunkt. Aufstockung +33 % Wandhöhe = Berührung Grundzüge."]

## 3. Wirtschaftliche Auswirkungen

"Mit der Bahnhofsquartier Augsburg GmbH & Co. KG wurde am 12. Mai 2022 ein Durchführungs- und Erschließungsvertrag geschlossen. Der Vertrag sichert der Stadt eine kommunale Quote von 25 % geförderten Wohnraum, eine Beteiligung an den Erschließungskosten von 8 Mio. € und einen Kita-Standort."

[Kanzleimarkierung: "Durchführungsvertrag im Mai 2022, Aufstellungsbeschluss erst Juni 2022 — Vorfestlegung. Nach BVerwG 4 C 56.84 abwägungsrechtlich problematisch."]

## 4. Mobilitätskonzept

"Das integrierte Mobilitätskonzept liegt in der Fassung vom 03.05.2024 vor. Es sieht ein Mobilitätsbudget für Bewohner, einen Car-Sharing-Pool und eine erweiterte Fahrradinfrastruktur vor. Damit ist die Reduktion des Stellplatzschlüssels auf 0,3/WE inhaltlich abgesichert."

[Kanzleimarkierung: "Datierung 03.05.2024, also drei Wochen vor Satzungsbeschluss 23.05.2024. Substantielle Auseinandersetzung in der Abwägung nicht erkennbar. Inhaltliche Tiefe des Konzepts: zwei Seiten Stichpunkte."]

## 5. Beschlussvorschlag

"Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan Nr. 900 'Augsburg-Bahnhofsviertel West' in der dem Beschluss beigefügten Fassung als Satzung gemäß § 10 BauGB."

Augsburg, 14.05.2024

Dr. K.-H. Schimanek, Stadtbaurat