# Aktenstück 22 — Abschluss und Handlungsempfehlungen

Bearbeitungsstand: Mai 2026

Bearb.: Dr. A. Friedrichs

## 1. Zusammenfassung der Lage (Mai 2026)

Tannenkamp Mode-Versand GmbH steht am Ende der akuten Krisenphase. Die unmittelbaren Sofortmaßnahmen (Fokus-CSS, Skip-Link, Kontrast, Erklärung zur Barrierefreiheit, Feedback-Mechanismus) sind umgesetzt. Gegenüber MüNI und LG Hannover ist die Mandantin als kooperativer, handlungswilliger Betreiber aufgetreten.

Der Kern der strategischen Aufgabe hat sich verschoben: von Krisenabwehr zu geordneter Sanierung und dauerhafter Compliance.

## 2. Handlungsempfehlungen — Kurzfristig (bis 31.07.2026)

| Nr. | Maßnahme | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klageerwiderung LG Hannover einreichen | Dr. Friedrichs | 31.05.2026 |
| 2 | Vergleichsangebot an VZ NRW übermitteln | Dr. Friedrichs | 20.05.2026 |
| 3 | Phase 2 ARIA/Landmark-Korrekturen beauftragen | Wörmann/Lavendelhaus | 15.06.2026 |
| 4 | Alt-Text-Bulk-Upload beauftragen (Spezialagentur) | Hüsing | 01.06.2026 |
| 5 | Schlichtungsangebot an Lavendelhaus Design | Dr. Friedrichs | 31.05.2026 |
| 6 | MüNI-Sanierungsfortschritt-Bericht (Phase 1 abg.) | Dr. Friedrichs | 01.07.2026 |

## 3. Handlungsempfehlungen — Mittelfristig (bis 30.09.2026)

| Nr. | Maßnahme | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| 7 | Phase 2 vollständig abschließen (alle technischen Korrekturen) | Wörmann |
| 8 | Phase 3 — Re-Audit AccessCheck GmbH beauftragen | Wörmann |
| 9 | Mitarbeiterschulungen durchführen (alle Zielgruppen) | Hüsing |
| 10 | Erklärung zur Barrierefreiheit aktualisieren (nach Abschluss-Audit) | Wörmann |
| 11 | Abschluss-Bericht an MüNI und LG Hannover | Dr. Friedrichs |
| 12 | Abschluss-Bericht an Mandantin mit Compliance-Status | Dr. Friedrichs |

## 4. Handlungsempfehlungen — Dauerhaft ab 2027

| Nr. | Maßnahme | Frequenz |
| --- | --- | --- |
| 13 | Jährlicher WCAG-Audit durch externen Dienstleister | Jährlich |
| 14 | Monatlicher automatisierter Scan (axe/Lighthouse CI) | Monatlich |
| 15 | Barrierefreiheits-Update in Mitarbeiterschulung | Jährlich |
| 16 | Überprüfung und Aktualisierung Erklärung zur Barrierefreiheit | Jährlich |
| 17 | WCAG-Anforderungen in alle neuen IT-Dienstleisterverträge | Bei Vertragsschluss |
| 18 | VPAT-Anforderung für neue Shopify-Plugins und -Apps | Bei Beschaffung |

## 5. Präventionsstrategische Gesamtempfehlung

Das BFSG-Verfahren bei Tannenkamp ist symptomatisch für eine Marktlage, in der viele mittelgroße E-Commerce-Betreiber ohne WCAG-Kenntnisse in die BFSG-Pflicht geraten sind. Die Kosten der reaktiven Compliance übersteigen die präventiven Kosten erheblich.

Für die Mandantin bedeutet das: Die investierten ca. 55.000–85.000 EUR (Sanierung + Verfahren + Bußgeld) wären als proaktive Investition bei ca. 25.000–35.000 EUR gelegen. Der präventive BFSG-Compliance-Ansatz rechnet sich.

Empfehlung für alle künftigen IT-Beschaffungsentscheidungen: WCAG-Konformität als erstrangige technische Anforderung formulieren, nicht als nachrangige Option.

## 6. Mandatsabschluss (Prognose Oktober 2026)

Wenn alle Maßnahmen plangemäß abgeschlossen sind:

MüNI-Verfahren mit Bußgeld erledigt

LG Hannover-Verfahren durch Vergleich beendet

Regress-Verfahren Lavendelhaus durch Schlichtung oder Urteil abgeschlossen

Online-Shop tannenkamp-mode.de WCAG 2.1 AA-konform

Mandatsabschluss mit abschließendem Compliance-Memorandum an Mandantin.

Bearb.: RA Dr. Annerose Friedrichs — IT-Recht & Verbraucherschutz, Hannover — Mai 2026

Intern-Az.: AF-IT-2026/0094