# Auftragsbestand – Stand 30.04.2026

| Auftrag | Kunde | Volumen netto | Status | Lieferung KW | Zahlungsziel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZF-2025-08 | Hotel Lützowufer GmbH | 145.000 EUR | in Fertigung 70 % | KW 28 | 30 Tage netto | Abschlag 48.500 EUR brutto bereits gestellt RE-2026-0084 |
| LZF-2025-08b | Hotel Lützowufer GmbH (Suiten 4./5. OG) | 32.300 EUR | Teilrechnung | KW 28 | 30 Tage | RE-2026-0106 fällig 18.05., Eingang erst nach Lieferung erwartet |
| BR-2026-02 | Anwaltskanzlei Bredow & Kollegen | 14.620 EUR | geliefert | KW 17 | 30 Tage | RE-2026-0108 in Zahlung |
| SVB-2026-01 | Senatsverwaltung Bildung | 60.500 EUR | geliefert + Schlussrechnung | KW 17 | 60 Tage (öffentl. AG) | RE-2026-0098 + RE-2026-0113 |
| PR-2026-09 | Privat: Bach/Wieland (Einbauküche) | 12.480 EUR | geliefert | KW 14 | sofort | RE-2026-0094 |
| PR-2026-12 | Privat: Liebrecht (Esstisch) | 6.890 EUR | geliefert | KW 17 | 30 Tage | RE-2026-0111 |
| PR-2026-14 | Privat: Görlitz/Aydin (Schrank) | 9.420 EUR | geliefert | KW 17 | 30 Tage | RE-2026-0115 |
| CFG-2026-03 | Cafe Lichtfels (Theke) | 5.860 EUR | geliefert | KW 16 | 30 Tage | RE-2026-0103 |
| PR-2026-16 | Privat: Hentschel/Vargas | 7.240 EUR | geliefert | KW 15 | 30 Tage | RE-2026-0101 |
| BM-2026-02 | Boutique Manufactum Mitte | 9.870 EUR | geliefert | KW 13 | 30 Tage | RE-2026-0091 (Mahnung 1) |
| Pipeline (mündlich/Angebote) |  |  |  |  |  |  |
| ANG-2026-05 | Bauverein Mitteldeutschland eG | 78.000 EUR | Angebot vom 12.04. | KW 35 ff. | offen | 50 % Wahrscheinlichkeit |
| ANG-2026-06 | Privat: Stillberg | 18.500 EUR | Angebot vom 22.04. | KW 26 | 30 Tage | 30 % Wahrscheinlichkeit |
| ANG-2026-07 | Hotel Lützowufer GmbH (Folgeauftrag Lobby) | 64.000 EUR | mündliche LOI 28.04. | KW 38 ff. | 30 Tage | abhängig von Lieferung LZF-2025-08 |

Auftragsbestand bestätigt (Wert noch nicht in Umsatz): ca. 290 TEUR.

Pipeline gewichtet: ca. 78 TEUR.

## Risiken

Großauftrag LZF-2025-08: Lieferung KW 28 zwingend; ohne diesen Zahlungseingang

ab KW 32 keine Liquidität für SV-Beiträge ab Mai darstellbar.

CNC-Antriebsmotor defekt seit 25.04.2026: Reparatur 28 TEUR + 5–8 Tage Stillstand.

Notbetrieb über Tischler-Kollegen (Lohnfertigung 1.200 EUR/Tag); reduzierte Marge.

Forderungsausfall RE-2025-0421 (Bauträger Spreequartier): 28,6 TEUR strittig wegen

Nachbesserung; Mahnverfahren droht durch uns; Bauträger steht selbst unter

wirtschaftlichem Druck.