# Förderantrag KfW-Programm 442 – Klimafreundlicher Neubau Kommunen

Antragsnummer (intern): SWKK-KFW-2026-001

KfW-Antragseingang: 15. März 2026

Hausbank: Sparkasse Lüdinghausen, Münsterstraße 3, 59348 Lüdinghausen

Bearbeiter Hausbank: Dipl.-Betriebsw. Annegret Böhmer, Firmenkunden-Center

## FÖRDERANTRAG

### KfW-Programm 442 "Klimafreundlicher Neubau – Kommunen" (KfN-K)

Antragsteller:

Stadtwerke Klotzkette AG

Bahnhofstraße 12 · 59348 Lüdinghausen

HRB 18642, AG Münster

Vertreten durch: Dr. Gerda Wohlfahrt, Vorstandsvorsitzende

USt-IdNr.: DE 812 334 499

Kreditnehmer: Stadtwerke Klotzkette AG / Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG (nach Gründung)

## 1. Antragsbeschreibung und Vorhaben

### 1.1 Vorhabenbeschreibung

Die Stadtwerke Klotzkette AG beantragt Fördermittel für die Errichtung eines klimafreundlichen Neubauquartiers auf dem Areal des ehemaligen Güterumschlagplatzes Hafenbogen in Lüdinghausen. Das Quartier umfasst 380 Wohneinheiten (WE) und 22 Gewerbeeinheiten (GE) und wird entsprechend dem Effizienzhaus-40-Nachhaltigkeitsklasse (EH 40 NH) Standard errichtet.

Gegenstand dieses Förderantrags ist die quartiersübergreifende Energieinfrastruktur, insbesondere:

Nahwärmenetz (Haupt- und Verteiltrassen, DN 80 bis DN 150, Länge 680 m) inklusive Leitungstrassen, Übergabestationen und Regelungstechnik

Groß­wärmepumpe (1.200 kW Heizleistung, Grundwasserwärmepumpe, Brunnenanlage)

Wärme­puffer­speicher (80 m³, 40.000 L, integriert in Wärmezentrale)

Solarther­mieanlage (180 m² Kollektorfläche, Flachkollektoren Dach)

Gebäudeübergabe­stationen (380 Stück, Wohngebäude)

Energiemanagementsystem (EMS) (Leitwarte, Monitoring, SCADA-Anbindung)

Die PV-Anlage und der Batteriespeicher werden gesondert über KfW-Programm 270 beantragt (gesonderter Antrag SWKK-KFW-2026-002).

### 1.2 Fördergegenstand und KfW-Programm 442

Das KfW-Programm 442 "Klimafreundlicher Neubau – Kommunen" fördert die Errichtung neuer Wohn- und Nichtwohngebäude sowie die zugehörige Quartiers­infrastruktur durch kommunale Unternehmen oder Kommunen. Die SWKK ist als kommunales Energieversorgungsunternehmen (Mehrheitsgesellschafter: Stadt Lüdinghausen, 75,1 %) antragsberechtigt.

Voraussetzungen erfüllt:

Neubau (kein Umbau bestehender Gebäude)

Wohn- und Nichtwohngebäude EH 40 Nachhaltigkeitsklasse (Nachweis durch Energie­effizienz­experten, Anlage 4)

Quartiersbezogener Ansatz (mehrere Gebäude, gemeinsame Infrastruktur)

Förderfähige Investition: Energieinfrastruktur des Quartiers

## 2. Investitionsplan (Förderantrag)

| Position | Brutto-Investition (EUR) | Förderfähig (EUR) | Anm. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nahwärmenetz (Trassen, Leitungen, Tiefbau) | 2.840.000 | 2.840.000 |  |
| Großwärmepumpe inkl. Brunnenanlage | 1.620.000 | 1.620.000 |  |
| Wärmepufferspeicher 80 m³ | 185.000 | 185.000 |  |
| Solarthermie 180 m² (Kollektor + Installation) | 148.000 | 148.000 |  |
| Übergabestationen (380 Stück à 1.800 EUR) | 684.000 | 684.000 |  |
| EMS / SCADA / Monitoring | 210.000 | 210.000 |  |
| Planung und Bauüberwachung (15 %) | 729.150 | 0 | Nicht förderfähig |
| Gesamt förderfähig |  | 5.687.000 |  |

Beantragtes KfW-Darlehen Programm 442: 2.600.000 EUR (Zinssatz laut aktuellem Konditionenblatt, Stand März 2026: 2,85 % p.a., Laufzeit 20 Jahre, tilgungsfreie Anlaufzeit 3 Jahre)

## 3. Gesamtfinanzierungsplan

| Finanzierungsquelle | Betrag (EUR) | Anteil |
| --- | --- | --- |
| KfW-Darlehen Programm 442 (beantragt) | 2.600.000 | 17,8 % |
| KfW-Darlehen Programm 270 (Antrag SWKK-KFW-2026-002) | 1.200.000 | 8,2 % |
| Eigenkapital SWKK | 4.200.000 | 28,8 % |
| Eigenkapital Investor (25,1 % nach Transaktion) | 1.400.000 | 9,6 % |
| Bankdarlehen (Sparkasse Lüdinghausen, Annex) | 3.000.000 | 20,5 % |
| BAFA-Zuschuss Wärmepumpe (beantragt) | 450.000 | 3,1 % |
| Weitere Eigen-/Fremdmittel | 1.750.000 | 12,0 % |
| Gesamtinvestition | 14.600.000 | 100 % |

## 4. Energie- und Klimaschutz­nachweis

Die energetischen Nachweise werden durch den Energieeffizienzexperten Dipl.-Ing. Bertram Schollmeier (EEE-Liste KfW, Registrierungs-Nr. 234-BDEW-1918) erbracht:

| Kenngröße | Nachweis | Anforderung KfW 442 |
| --- | --- | --- |
| Primärenergiebedarf (QP) | 27 kWh/(m²·a) | ≤ 40 kWh/(m²·a) (EH 40) |
| Transmissionswärme­verlust (H'T) | 0,29 W/(m²·K) | ≤ 0,40 W/(m²·K) |
| CO₂-Emissionen | 8,2 kg CO₂/(m²·a) | ≤ 10 kg CO₂/(m²·a) (NH-Klasse) |
| Erneuerbare-Energien-Anteil Wärme | 78 % | ≥ 65 % (GEG 2024) |
| Grauer-CO₂-Nachweis (Nachhaltigkeitsklasse) | LCA-Bericht vorhanden | Pflicht für NH-Klasse |

## 5. Zeitplan

| Phase | Geplanter Start | Geplantes Ende |
| --- | --- | --- |
| Genehmigung KfW-Antrag | März 2026 | Juni 2026 (erwartet) |
| Baubeginn Nahwärmenetz | Juli 2026 | März 2027 |
| Inbetriebnahme Wärmepumpe | September 2026 | Dezember 2026 |
| Fertigstellung Gebäude (gestaffelt) | Oktober 2026 | Dezember 2027 |
| KfW-Nachweisvorlage (Verwendungsnachweis) | Januar 2028 | März 2028 |

## 6. Anlagen

| Nr. | Inhalt |
| --- | --- |
| Anlage 1 | Lageplan Quartier Hafenbogen M 1:500 |
| Anlage 2 | Technische Beschreibung Wärmeversorgung |
| Anlage 3 | Kostenvoranschläge (SWKK-interne Kostenschätzung und 3 Vergleichsangebote) |
| Anlage 4 | Bestätigung Energieeffizienzexperte (Nachweis EH 40 NH, Dipl.-Ing. Schollmeier) |
| Anlage 5 | LCA-Bericht (Life-Cycle-Assessment, Grauer-CO₂-Nachweis) |
| Anlage 6 | Jahresabschluss SWKK 2024 + 2025 (Kurzfassung) |
| Anlage 7 | Organigramm SWKK, Gesellschafterstruktur |
| Anlage 8 | Beschluss Stadtrat Lüdinghausen: Zustimmung zur KfW-Antragstellung (Datum: 25.02.2026) |

Lüdinghausen, den 12. März 2026

Dr. Gerda Wohlfahrt

Vorstandsvorsitzende

Stadtwerke Klotzkette AG

Antrag eingereicht über Sparkasse Lüdinghausen (Hausbank). Darlehensangebot der Sparkasse liegt in Anlage 9 bei. Die Sparkasse Lüdinghausen bestätigt, dass sie den Antrag fristgerecht an die KfW weitergeleitet hat (Bestätigung vom 18.03.2026).