# Arbeitspakete AP1 bis AP7

| AP | Zeitraum | Inhalt | Förderbewertung vorläufig |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1 | 04/2024-07/2024 | Anforderungskorridor, Auswahl Pilotanlagen, Stand der Technik | teilweise förderfähig, soweit Recherche und technische Hypothesenbildung |
| AP2 | 06/2024-03/2025 | Laboraufbau Kondensat/Vibration, Messreihen, Fehlerbilder | stark förderfähig |
| AP3 | 01/2025-11/2025 | Edge-Modell, Driftklassifikation, Modellreduktion | stark förderfähig |
| AP4 | 05/2025-02/2026 | Pilotanlage Verpackungslinie, Robustheitsprüfung | überwiegend förderfähig, Abgrenzung zu Feldservice nötig |
| AP5 | 09/2025-06/2026 | Transfer auf zweite Anlagenklasse | förderfähig, wenn echte Unsicherheit gezeigt wird |
| AP6 | 02/2026-09/2026 | Produktisierung, Dashboard, Handbuch, Vertriebspilot | überwiegend nicht förderfähig |
| AP7 | ab 01/2026 | neues Modul Selbstdiagnose Referenzsensor | gesondertes Teilvorhaben prüfen, Stichtag Gemeinkostenpauschale relevant |

## Kritische Trennlinie

AP6 wird in internen Mails zu oft als Forschung bezeichnet. Das ist gefährlich. Die Akte sollte sauber sagen: Produktisierung, UI, Vertriebsvorbereitung, Serienfreigabe und Standard-QA sind nicht schon deshalb Forschung, weil sie an einem forschungsnahen Produkt hängen. Förderfähig bleibt nur der Anteil, der tatsächlich technische Unsicherheit bearbeitet.

## Praktische Aktenmaßnahme

Für jede Person wird eine Dreiteilung empfohlen: FuE-Stunde, produktnahe Nicht-FuE-Stunde, allgemeine Unternehmens-/Managementstunde. Die Excel-Matrix hat dafür bereits Spalten, ist aber noch nicht konsequent gefüllt.