# 10 — Closing-Memorandum vom 01.07.2026

Auftrag: Dokumentation des Vollzugs (Closing) der Asset-Deal-Transaktion zum Übernahmestichtag 01.07.2026, 00:00 Uhr. Verfasser: RA Dr. Konrad Vorberg, RA Mathis Reuter; Adressat: Gläubigerausschuss, AG Charlottenburg, Steuerberater Inkermann. Datum: 01.07.2026, 18:30 Uhr.

## A. Closing-Bedingungen (Conditions Precedent) — Erfüllung

| Bedingung | Status | Beleg |
| --- | --- | --- |
| Gläubigerausschuss-Beschluss (§ 160 II Nr. 1 InsO) | ✅ erfüllt | Beschluss vom 17.06.2026, einstimmig (Beleg: Protokoll der Sitzung, beA-Aktenzeichen) |
| Unterzeichnetes APA | ✅ erfüllt | Unterzeichnung am 25.06.2026 in den Räumen Vorberg + Steinhausen |
| Kaufpreiszahlung 400.000,00 EUR | ✅ erfüllt | Eingang am Treuhandkonto am 30.06.2026, 09:14 Uhr (Beleg: Kontoauszug) |
| Datenschutz-Information § 14 DSGVO Privatkunden | ✅ erfüllt | Versand 18.06.2026, 30-Tagesfrist läuft bis 17.07.2026 (siehe unten Hinweis 3.) |
| § 613a V BGB-Unterrichtung AN | ✅ erfüllt | Versand 02.06.2026; bis 30.06.2026 sind 9 von 10 Unterrichtungen ohne Widerspruch geblieben; 1 Unterrichtung Widerspruch (siehe unten Hinweis 1.) |
| Marken-Umschreibungsanträge DPMA (vorbereitet) | ✅ erfüllt | Anträge ausgefüllt, Versand 02.07.2026 |
| GitHub-Owner-Transfer | ✅ erfüllt | Transfer 01.07.2026, 06:00 Uhr (UTC); Bestätigungsmail GitHub |
| AWS-Account-Übergabe | ⏳ teilweise | Migration in 2 Tranchen — Tranche 1 (Storage) bereits 30.06.2026, Tranche 2 (Compute) 04.07.2026 |
| Cloud-Hosting-Übergabe AWS | ⏳ teilweise | siehe oben — Vertrag mit Voracis schon übergeleitet, Compute-Migration läuft |

## B. Vollzugshandlungen am 01.07.2026, 00:00-12:00 Uhr

| Zeitpunkt | Handlung | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | Übernahmestichtag — Eigentum/Inhaberschaft an Kaufgegenständen geht auf Käufer über | Recht |
| 00:01 | Voracis übernimmt Verarbeitungsverantwortung für die Kundendaten (mit den im DSGVO-Schreiben benannten Einschränkungen) | DSB Manderscheid |
| 06:00 (UTC) | GitHub-Repo-Owner-Transfer (vorgespeichert; automatisierter Zeitpunkt) | Tech Voracis |
| 08:00 | Begrüßungs-Meeting der 10 übernommenen AN durch Dr. Hennings (Voracis, Kurfürstendamm 188) | Voracis HR |
| 09:30 | Übergabe der Hardware-Inventur (Notebooks etc., separater Vertragsvorgang) | RA Reuter / Voracis IT |
| 11:00 | Übergabe physischer Aktenlager (vertrauliche Dokumente) | RA Reuter / Voracis |
| 12:00 | Übergabe-Protokoll unterzeichnet, Cloud-Konten-Übergabe Tranche 1 verifiziert | beide Parteien |

## C. Offene Punkte

AN-Widerspruch: Einer der 10 vorgesehenen Übernahme-AN hat am 28.06.2026 gem. § 613a VI BGB widersprochen (Frau Cordula Heelen, Backend-Engineer). Arbeitsverhältnis verbleibt zunächst bei der Schuldnerin (i. Ins.). Verwalter prüft § 113 InsO-Kündigung zum 31.10.2026 (mangels Beschäftigungsmöglichkeit). Voracis-Stellenplan bleibt unverändert.

AWS-Compute-Migration: Übergabe in 2 Tranchen — Tranche 2 am 04.07.2026 mit Workload-Migration. Aufwand getragen Voracis; Verwalter unterstützt im Rahmen der § 8 APA-Mitwirkungsverpflichtung (16 PS).

DSGVO-Widerspruchsfrist B2C: Läuft bis 17.07.2026. Bei Widerspruchs-Eingang innerhalb dieser Frist (kein Eingang Stand 01.07.2026, 18:30 Uhr) wird Voracis die jeweiligen Datensätze unverzüglich (innerhalb 7 Werktagen) löschen — siehe 11_….

HR-Anzeige § 25 II HGB: Antrag durch Verwalter beim HR vorbereitet, Versand 02.07.2026.

## D. Bewertung

Der Vollzug ist zum Übernahmestichtag im Wesentlichen erfolgreich abgeschlossen; die offenen Punkte (AWS-Tranche 2, DSGVO-Widerspruchsfrist, HR-Anzeige, AN-Widerspruch) sind in den nachfolgenden 30 Tagen abzuarbeiten.

Berlin, den 01.07.2026

RA Dr. Konrad Vorberg