# Konformitätsbewertung Art. 43 Checkliste

Produkt: BewerberPilot TalentRank 2.4

Stand: 19.05.2026

## 1. Bewertungsweg

TalentRank ist als Hochrisiko-KI nach Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Anhang III Bereich Beschäftigung/Recruiting eingestuft. Es handelt sich nicht um biometrische Fernidentifizierung und nicht um ein Sicherheitsbauteil eines Anhang-I-Produkts.

Vorläufiger Pfad: interne Kontrolle mit vollständiger technischer Dokumentation, Risikomanagement, QMS-Elementen, EU-Konformitätserklärung, CE-/Registrierungsprüfung und Post-Market-Monitoring. Eine notifizierte Stelle ist nach aktueller Einschätzung nicht zwingend, muss aber erneut geprüft werden, sobald einschlägige harmonisierte Normen, gemeinsame Spezifikationen oder Behördenhinweise konkret vorliegen.

## 2. Checkliste

| Schritt | Nachweis | Status |
| --- | --- | --- |
| Systemabgrenzung | Systembeschreibung TalentRank 2.4 | Grün |
| KI-System-Einstufung | Art.-3-Vermerk | Grün |
| Hochrisiko-Einstufung | Art.-6-/Anhang-III-Vermerk | Grün |
| Risikomanagement | Risk Register | Gelb |
| Daten-Governance | Datensatz- und Bias-Vermerk | Gelb/Rot |
| Technische Dokumentation | Anhang-IV-Index | Gelb |
| Logging | Logging Spec | Grün/Gelb |
| Transparenz/Gebrauchsanweisung | User Manual Draft | Gelb |
| Menschliche Aufsicht | Oversight SOP | Gelb |
| Accuracy/Robustness/Cybersecurity | Test Report RC2 | Gelb |
| QMS | ISO/IEC-42001-orientiertes QMS-Handbuch | Gelb |
| EU-Konformitätserklärung | Entwurf | Gelb |
| CE-/EU-Datenbank | Entscheidungsvorlage offen | Gelb |
| Post-Market Monitoring | PMM Draft | Gelb |

## 3. Standards

BewerberPilot nutzt ISO/IEC 42001 und ISO/IEC 23894 als interne Strukturhilfen. Diese werden nicht als harmonisierte Normen mit automatischer Vermutungswirkung behandelt. Eine Vermutungswirkung wird erst angenommen, wenn eine einschlägige harmonisierte Norm im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tatsächlich angewandt wurde.

## 4. Ergebnis

Eine finale Konformitätsbescheinigung ist noch nicht freigabefähig. Zulässig ist ein Konformitätsvermerk (Entwurf) mit klarer Lückenliste und eine Readiness-Bescheinigung für den kontrollierten Pilotbetrieb, wenn die offenen Punkte transparent ausgewiesen werden.