# Lückenliste und Maßnahmenplan

Stand: 20.05.2026

| Nr. | Lücke | Pflichtbezug | Risiko | Maßnahme | Verantwortlich | Frist | Blockiert final? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trainingsdatenherkunft 2024 unvollständig | Art. 10 | Diskriminierungs- und Nachweisrisiko | Datenliefervereinbarungen und Pseudonymisierungsprotokolle nachziehen | Data Governance | 14.06.2026 | Ja |
| 2 | Bias bei nicht-linearen Karriereverläufen | Art. 10/15 | Benachteiligung bestimmter Bewerbungsprofile | Featuregewichtung testen, Review-Set erweitern | ML Lead | 21.06.2026 | Ja |
| 3 | Sprachmuster-Bias | Art. 10/15 | Benachteiligung Nicht-Muttersprachler | Robustheitstest und Schwellenanpassung | ML Lead | 21.06.2026 | Ja |
| 4 | LexiCore-Lieferantennachweis knapp | Lieferkette/GPAI | Unklare Modellgrenzen | Model Card, Sicherheitsbericht, No-Training-Nachweis anfordern | Vendor Management | 07.06.2026 | Ja |
| 5 | Human-Oversight-Praxistest fehlt | Art. 14 | Faktische Automatisierung | 20-Recruiter-Test mit Verständnisfragen | Product Compliance | 30.06.2026 | Ja |
| 6 | Gebrauchsanweisung nur Entwurf | Art. 13 | Fehlbedienung durch Betreiber | Kundenversion finalisieren | Documentation | 14.06.2026 | Ja |
| 7 | EU-Datenbankentscheidung offen | Art. 49/71 | Registrierungsfehler | Rechtsprüfung und Entscheidungsvorlage | Legal | 30.06.2026 | Ja |
| 8 | Post-Market Monitoring nur Entwurf | Art. 72 | Vorfälle werden nicht systematisch erkannt | PMM-Prozess verabschieden | Compliance | 21.06.2026 | Ja |
| 9 | QMS nicht vollständig auditiert | Art. 17 | Prozessnachweis schwach | internes Audit nach ISO/IEC-42001-Struktur | Quality | 15.07.2026 | Ja |
| 10 | Kundenschulung nicht terminiert | Betreiberpflichten/Art. 13/14 | Fehlgebrauch im Pilot | Schulung Elbtal durchführen | Customer Success | 20.07.2026 | Nein für Readiness, ja für Pilotstart |

## Entscheidung

Bis zum 30.06.2026 darf nur ein Readiness-Paket ausgegeben werden. Eine finale Konformitätsbescheinigung und eine unterschriebene EU-Konformitätserklärung sind erst nach Schließung der blockierenden Lücken zulässig.

## Kommunikationsregel

Vertrieb und Customer Success dürfen gegenüber Kunden sagen:

"TalentRank 2.4 befindet sich im strukturierten KI-VO-Konformitätsprozess. Die Hochrisiko-Einstufung ist dokumentiert. Der Pilotbetrieb erfolgt kontrolliert und nur mit menschlicher Entscheidung."

Sie dürfen nicht sagen:

"Vollständig zertifiziert", "behördlich geprüft", "CE-konform" oder "diskriminierungsfrei garantiert".