# Java / PKI — Zertifikatsnotiz und Risikobewertung

## Tatsache

Das Code-Signing-Zertifikat für die Java-Build-Pipeline der Lahnwerke-Produktfirmware läuft am 09.07.2026 ab. Der Keystore mit dem privaten Schlüssel liegt nach Auskunft des Engineering-Teams aktuell auf einem CI/CD-Runner-Volume in einem Azure-DevOps-Pool, eingebunden als Persistent Volume (PV). Der HSM-Einsatz (Hardware Security Module) war im IT-Budget 2025 bereits eingeplant, wurde aber nie beauftragt — die Beschaffung scheiterte mehrfach an der Klärung der Verantwortlichkeit zwischen IT und Produktentwicklung. Der Release 4.8 der Produktfirmware (geplant für 18.06.2026) hängt direkt am Zertifikat: Ohne gültige Signatur akzeptieren weder Engineering-Hosts noch Kundenanlagen die neue Firmware.

## Identifizierte Risiken

### 1. Ablaufrisiko Zertifikat (Compliance / Operations)

Ohne rechtzeitige Erneuerung wird Release 4.8 nicht ausgespielt werden können.

Bei Lieferverzug an Kunden mit vertraglich vereinbartem Release-Datum: Vertragsstrafenrisiko nach VOB-/Werk-/Liefervertragsklauseln; betroffen sind insbesondere die Kunden "Stahlring AG" (interner Konzernkunde) und "MARSEN GmbH" (Verzug-Pönale 5.000 EUR/Werktag).

Bei nicht-signierten Notfall-Hotfixes: Eskalation in Kundeneinsatz.

### 2. Keystore-Lokalisierung (IT-Sicherheit)

Der Keystore auf einem Runner-Volume widerspricht den allgemeinen Empfehlungen des BSI (BSI TR-03145) und der NIST SP 800-57. Korrekte Aufbewahrung wäre in einem HSM oder mindestens in einem dedizierten Vault mit Hardware-Bindung.

Bei Kompromittierung des Runner-Volumes (etwa durch Diebstahl der CI-Pipeline-Credentials, kompromittierte Build-Skripte oder Insider-Zugriffe) wäre der private Schlüssel exfiltrierbar.

Anschließende Schadenswirkung: Angreifer könnte beliebige Firmware signieren und in die Lahnwerke-Produktbasis einspeisen — Lieferkettenangriff-Szenario (z. B. SolarWinds-Typ).

Diese Risikolage ist im Sinne der NIS2-Richtlinie (Art. 21 NIS2 iVm § 30 BSIG) ein "Cybersicherheitsrisiko, das angemessenes Risikomanagement erfordert" und unterliegt der Verantwortung der Geschäftsleitung.

### 3. Versäumte HSM-Beschaffung (Compliance Governance)

HSM war 2025 budgetiert (intern Position "IT-Hardware 2025-IT-077"), wurde aber nie beschafft.

Verantwortlich für die nicht-Beschaffung: ungeklärte Schnittstelle zwischen IT-Operations und Produktentwicklung; faktisch niemand.

Geschäftsleitung muss dokumentieren, warum die Risikoreduzierungsmaßnahme nicht umgesetzt wurde, und welche kompensierenden Maßnahmen ergriffen wurden. Bei späterem Sicherheitsvorfall ist diese Dokumentation für die Frage der Geschäftsleiterhaftung (§ 91 Abs. 2 AktG; § 43 GmbHG) und Compliance-Pflicht entscheidend.

## Sofortmaßnahmen (heute)

### Operations (24-48 Stunden)

Beschaffung eines Cloud-HSM (z. B. Azure Key Vault Premium mit FIPS-140-2 Level 2 HSM, oder AWS CloudHSM) — schnellste Option, ohne Wartezeit auf physisches HSM.

Schlüsselrotation: Neuen Schlüssel im HSM erzeugen, neues Zertifikat bei der CA beantragen, alte Build-Pipeline auf neuen Schlüssel umstellen.

Runner-Volume bereinigen: privaten Schlüssel löschen, Audit-Log sichern.

### Compliance (1 Woche)

Risikoregister-Eintrag: aktuelles Risiko vollständig dokumentieren mit Schadenshöhe, Eintrittswahrscheinlichkeit, Mitigationsstatus.

Geschäftsleitungs-Information: Memo mit Risiko, Maßnahme, Restrisiko zur Kenntnisnahme.

NIS2-Pflichtenprüfung: Klären, ob das vorhandene Risiko ein "wesentlicher Sicherheitsvorfall" iSv § 32 BSIG (Umsetzung NIS2) wäre und ob Meldepflicht besteht. Vorab: derzeit kein Sicherheitsvorfall, sondern erkanntes Risiko — keine Meldepflicht; aber Dokumentationspflicht.

### Strategie (4 Wochen)

Physisches HSM beschaffen für langfristigen Einsatz (Nitrokey HSM oder Yubico YubiHSM; alternativ Thales nShield für Enterprise).

Verantwortlichkeits-Matrix zwischen IT-Ops und Produktentwicklung neu definieren — wer ist für CI/CD-Sicherheit ressortverantwortlich.

Audit der gesamten CI/CD-Pipeline: weitere Geheimnisse (Secrets, Tokens, Zertifikate) lokalisieren und in den Vault verlagern.

## NIS2-Relevanz

Art. 21 NIS2 (Maßnahmen für Cybersecurity-Risikomanagement): Kryptografie, Zugangskontrolle, Lieferkettenschutz sind Pflichtmaßnahmen.

Geschäftsleitungs-Pflichten Art. 20 NIS2 (in deutscher Umsetzung § 35 BSIG): Geschäftsleitung muss "die getroffenen Maßnahmen genehmigen, deren Umsetzung beaufsichtigen und kann persönlich haftbar werden, wenn sie ihre Pflichten verletzt".

Bei einem späteren Vorfall, der auf den hier dokumentierten Mangel zurückgeht, wäre die Frage zu beantworten: warum wurde das Risiko nicht behoben?

## Verantwortlichkeiten

CISO: heute Risikoregister aktualisieren, Cloud-HSM-Beschaffung anstoßen.

IT-Operations: Schlüsselrotation operationell vorbereiten.

Geschäftsleitung: Memo bis 06.06.2026 zur Kenntnisnahme; Freigabe Beschaffung.

Externe Beratung: Spezialfrage Schlüsselverwaltung in CI/CD-Pipelines an Beratung Klein+Steinberg (vorgesehen).