# 13 — Produktrückruf Wind-X7 — Strategie und Konzept

Dokument-Typ: Strategiepapier Produktrückruf

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Entscheidungsdatum Rückruf: 28. Januar 2026 (Krisenstab-Beschluss)

## 1. Rückruf-Entscheidung

Der Krisenstab von Frischwind Mobility GmbH hat am 28. Januar 2026 den freiwilligen Rückruf aller Wind-X7 Pedelecs (alle Produktionsjahre, alle Varianten) beschlossen. Die Entscheidung ist rechtlich geboten (§ 26 Abs. 1 ProdSG) und wirtschaftlich trotz der erheblichen Kosten alternativlos, um weitere Personenschäden zu verhindern.

## 2. Betroffene Einheiten

| Markt | Verkaufte Einheiten (kumuliert) | Rücklaufquote angestrebt |
| --- | --- | --- |
| Deutschland | ca. 2.800 | 95 % |
| Österreich | ca. 620 | 90 % |
| Schweiz | ca. 380 | 90 % |
| Niederlande | ca. 280 | 85 % |
| Belgien | ca. 120 | 80 % |
| Gesamt | ca. 4.200 | ~92 % |

## 3. Rückrufmaßnahmen im Detail

Phase 1 (ab 05.02.2026): Händleranschreiben

48 Vertragshändler (DE/AT/CH) angeschrieben

Wichtigste Botschaft: Verkaufsstopp sofort; alle vorrätigen Bikes sicherstellen

Rücksendelogistik per Spedition Frischwind auf Kosten des Herstellers

Händlerportal mit Rückruf-Tracking eingerichtet

Phase 2 (ab 10.02.2026): Endkunden-Kommunikation

Pressemitteilung Vorstand (15.02.2026)

E-Mail an alle registrierten Kunden (ca. 3.400 Kundenkonten)

Erinnerungs-Postwurf für nicht-registrierte Kunden (Stichprobe aus PLZ-Analyse)

Website-Hinweis und Social-Media-Kampagne

Phase 3 (ab 20.02.2026): Rücknahme und Entschädigung

Rückgabe-Standorte: Alle 48 Vertragshändler und Werk Erfurt

Entschädigungsmodell: Wahlweise (a) Vollrückerstattung Kaufpreis oder (b) Gutschein für neues Modell Wind-X8 (geplant Q4 2026) + 200 EUR Bonus

## 4. Kostenprognose

| Kostenposition | Schätzung (EUR) |
| --- | --- |
| Logistik Rücktransport (4.200 Einheiten) | 420.000 |
| Kaufpreiserstattungen (angenommen: 70 % von 3.990 EUR) | 11.732.000 |
| Gutschein-Differenzwert (30 % Kunden) | 1.200.000 |
| Personal (Hotline, Händlerkoordination) | 180.000 |
| Rechts- und Gutachterkosten | 280.000 |
| Werbe-/Kommunikationskosten | 120.000 |
| Gesamtschätzung | 13.932.000 |

Kritischer Hinweis: Die Gesamtkosten übersteigen den Jahresumsatz von Frischwind (22 Mio. EUR) erheblich. Der Mandant hat bereits Gespräche mit der Hausbank (Commerzbank Erfurt) über eine Kreditlinie aufgenommen. Die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Unternehmens ist gefährdet.

## 5. Rechtliche Aspekte des Rückrufs

§ 26 Abs. 1 ProdSG: Pflicht zur Rücknahme/Rückruf bei ernstem Risiko.

Haftung für Rückrufkosten: Nach § 18 ProdHaftG i.V.m. BGH-Rspr. (BGH VI ZR 158/93): Kosten des Rückrufs trägt grundsätzlich der Hersteller; Regress gegen ChinaTech prüfenswert.

Händlervergütung: Händler sind für Rückruf-Dienstleistungen (Annahme, Lagerung, Protokollierung) zu vergüten; Betrag: pauschal 75 EUR/Einheit.

Steuerliche Behandlung: Rückrufkosten als außerordentlicher Aufwand buchungspflichtig; steuerliche Beratung durch StB Frischwind läuft.