# 18 – Siemens Mobility – Vertragsstrafe (Pönale) Risikoanalyse

Bearbeiter: RAin Claudia Feuerbach

Datum: 26. Mai 2026

Grundlage: Rahmenliefervertrag Siemens Mobility GmbH / Großbach KG vom 12.03.2021

## 1. Vertragliche Grundlage

Die Großbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG liefert an die Siemens Mobility GmbH

(Werk Krefeld, Produktionsbereich Triebwerkskomponenten) Präzisions-Aluminiumgussteile

(Tragrahmenkomponenten für ICE-4 und ICE-3neo, Bestellvolumen ca. 3,2 Mio. EUR/Jahr).

Vertragsstrafe-Klausel (§ 7 Rahmenliefervertrag vom 12.03.2021):

„Unterschreitet die Liefertreue-Quote des Lieferanten in zwei aufeinanderfolgenden

Kalenderquartalen den vereinbarten Mindest-KPI von 95 % (On-Time-In-Full), ist der

Lieferant verpflichtet, eine pauschalisierte Vertragsstrafe in Höhe von 2,5 % des

Jahresauftragsvolumens pro Quartal zu zahlen, maximal jedoch 1.200.000 EUR in Summe."

Sachverhalt:

Liefertreue-Quote Q3/2025: 87 % (unter Mindest-KPI 95 %)

Liefertreue-Quote Q4/2025: 83 % (ebenfalls unter Mindest-KPI)

→ Tatbestand der Pönale-Klausel ist dem Grunde nach erfüllt

Siemens-Schreiben vom 18. März 2026 (Pönale-Ankündigung): Forderung 1.200.000 EUR

## 2. Rechtliche Analyse der Pönale-Klausel

### 2.1 Wirksamkeit der Klausel (§ 343 BGB, § 307 BGB)

Vertragsstrafen sind im kaufmännischen Rechtsverkehr grundsätzlich zulässig (§§ 339 ff. BGB,

§ 348 HGB). Bei vorformulierten Vertragsbedingungen (AGB) unterliegen sie der

Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB (unangemessene Benachteiligung).

Einschätzung: 2,5 % des Jahresauftragsvolumens (~80.000 EUR/Quartal) erscheint nicht

unverhältnismäßig. Der Maximalbetrag von 1.200.000 EUR (ca. 37,5 % des Jahresvolumens)

ist erheblich, aber branchenüblich für sicherheitskritische Komponenten (Siemens Mobility

liefert an DB Fernverkehr).

Allerdings könnte § 343 BGB (gerichtliche Herabsetzung) relevant sein, wenn die

verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch ist. Angesichts des tatsächlichen Schadens

(Siemens musste möglicherweise Alternativlieferanten einsetzen) ist eine gerichtliche

Herabsetzung auf ca. 400.000–600.000 EUR denkbar.

### 2.2 Kräftemessen: Selbstverschulden vs. Höhere Gewalt

Argument der Mandantin: Die Lieferverzögerungen in Q3/Q4 2025 waren teilweise auf

Materialengpässe (Aluminiumlieferung Aluminium Stade, Verzögerungen Juli 2025) zurückzuführen,

die ihrerseits höhere Gewalt (Transportkrise, Suezkanal-Umweg) darstellen.

Gemäß § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) könnte eine Anpassung des Vertrags

beantragt werden. Die Hürden sind hoch, aber der Vorwurf der höheren Gewalt ist als

Verhandlungsargument geeignet.

## 3. Verhandlungsstrategie Siemens

### 3.1 Ziele der Verhandlung

Maximalziel: Vollständiger Verzicht auf die Pönale (Verweis auf Lieferkettenprobleme,

höhere Gewalt)

Realistisches Ziel: Reduzierung auf 300.000–400.000 EUR (25–33 % der Forderung)

Fallback: Ratenzahlung der Pönale über 24 Monate, keine Sofortzahlung

### 3.2 Verhandlungsargumente

Continuity: Großbach ist seit 2014 Lieferant für Siemens Mobility ohne

vergleichbare Leistungsprobleme. Einmaliges Ereignis.

Insolvenzverfahren: Im Schutzschirmverfahren kann die Pönale als Masseverbindlichkeit

in den Plan aufgenommen werden; Siemens würde im Insolvenzfall deutlich weniger erhalten.

Alternative Lieferanten: Siemens müsste einen neuen Druckguss-Lieferanten qualifizieren

(Prozess dauert 12–18 Monate); dies verursacht ebenfalls erhebliche Kosten.

Investitionszusage: Großbach kann eine Investition in moderne CNC-Bearbeitungszentren

für Siemens-spezifische Teile zusagen (Qualitätsverbesserung, Liefertreue-Steigerung).

### 3.3 Mögliche Einigung

Vorschlag Drosselberg an Siemens (Entwurf, noch nicht versandt):

Pönale-Reduzierung auf 250.000 EUR (aus Kulanz, ohne Anerkennung der Verpflichtung dem Grunde nach)

Zahlung: 50.000 EUR sofort (aus Factoring), 200.000 EUR im Rahmen des Sanierungsplans (2027–2028)

Gegenzug: Großbach sagt Investition in neue Bearbeitungsmaschinen zu; Liefertreue-Quote

wird vertraglich auf 97 % angehoben

## 4. Risikoeinschätzung

| Szenario | Wahrscheinlichkeit | Finanzieller Impact |
| --- | --- | --- |
| Vollständiger Pönale-Verzicht | 10 % | 0 EUR |
| Einigung 250.000 EUR | 40 % | 250.000 EUR (handhabbar) |
| Einigung 500.000 EUR | 35 % | 500.000 EUR (im Plan darstellbar) |
| Volle Pönale 1.200.000 EUR | 15 % | 1.200.000 EUR (Plan-gefährdend) |

Risikoanalyse erstellt von: RAin Claudia Feuerbach

Drosselberg & Partner Insolvenzrecht, Erfurt, 26. Mai 2026