# Zielpräzisierung und Grob-Inventur

Datum: 02.06.2026, abends, Kanzleibüro Cottbus

Bearbeiterin: RAin Hesselmann-Sauerbruch

## Schritt 1 – Ziel formulieren (eine Zeile)

„Bis zum 30.06.2026 die Auszahlung der NordCap-Tranche 38 Mio EUR auslösen und die LEAG-Kündigungsdrohung abwenden, indem alle vertragsrelevanten Dokumente konsolidiert, Lücken geschlossen und Unterschriftsfehler beseitigt werden."

## Schritt 2 – Grob-Inventur der Vertragsebenen

Pachtebene: Pachtvertrag LEAG ./. LausitzStorage 200 (samt 2 Nachträgen)

Netzebene: Netzanschlussbegehren + Netzanschlussvertrag 50Hertz (380-kV-Schaltanlage Jänschwalde West)

Genehmigungsebene: BImSchG-Vorbescheid + Hauptantrag, Baugenehmigung Landkreis Spree-Neiße, naturschutzrechtliche Befreiung LfU

Finanzierungsebene: Term Sheet NordCap, Senior-Darlehensvertrag NordCap, Wandeldarlehen NordCap, Konsortialvertrag mit Stadtwerke Cottbus, Bürgschaft Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Gesellschaftsebene: Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellungen, Gesellschafterbeschlüsse

EPC-Ebene: Errichtungs- und Liefervertrag mit Sungrow Europe / Voltalia (zwei konkurrierende Angebote, eins angenommen)

## Schritt 3 – Schmerzpunkte

Drei Versionen des Pachtvertrages kursieren (LEAG-Entwurf v3, v5, v7) — unklar, welche unterzeichnet wurde

Wandeldarlehen NordCap verweist auf Gesellschafterbeschluss „vom 14.10.2025" — existiert dieser?

BImSchG-Vorbescheid liegt vor, Hauptgenehmigung fehlt noch

Bürgschaft ILB: Avalrahmen ja, Einzelaval für 50Hertz-Sicherheitsleistung unklar

Drawstop-Schreiben NordCap: Zugang nur per E-Mail – Empfangsbeweis?

— RAin Hesselmann-Sauerbruch, 02.06.2026, 22:40