# Step-Plan v2 — Aenderungslog und Ampelfortschritt

Versionierung: step-plan_lausitzstorage_v2_2026-06-05.xlsx (Vorversion v1 vom 02.06.2026, Aktenstueck 25)

Erstellt: RAin Hesselmann-Sauerbruch, 05.06.2026, 09:15 Uhr

Anlass: Mid-Mandat-Update nach Verhandlungsfortschritt mit NordCap (Aktenstueck 29) und Beschaffung HR-Auszuege (Aktenstueck 27).

## Aenderungslog seit v1

| Datum | Aenderung | Betroffene Reiter | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.06.2026 | Telefonnotiz NordCap aufgenommen (Aktenstueck 29); Reiter 4 Workflow um 6 Eintraege erweitert | Reiter 4 | Hesselmann-Sauerbruch |
| 04.06.2026 | Zugangsbeweis Drawstop-Einschreiben (Aktenstueck 30); Reiter 2 Status Zugang ungenau -> zugegangen, Beweis aktenkundig | Reiter 2 | Hesselmann-Sauerbruch |
| 04.06.2026 | Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap unterzeichnet (Aktenstueck 22); Reiter 2 Status Datums-Diskrepanz -> geheilt | Reiter 2 | Hesselmann-Sauerbruch |
| 05.06.2026 | HR-Auszuege Aktenstueck 27 aufgenommen; Reiter 2 Status Befund unleserlich -> Vertretungsmangel HR-belegt fuer Nachtrag 1 und 2 Pacht | Reiter 2 | Hesselmann-Sauerbruch |
| 05.06.2026 | Tranche-2a-Auszahlung 15 Mio EUR durch NordCap am 05.06.2026, 10:08 Uhr bestaetigt; Reiter 1 Liquiditaet kritisch -> temporaer entspannt | Reiter 1 | Hesselmann-Sauerbruch |

## Ampel-Fortschritt seit v1

| Cluster | v1 (02.06.) gruen / gelb / rot | v2 (05.06.) gruen / gelb / rot | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacht LEAG (3 Eintraege) | 0 / 1 / 2 | 0 / 1 / 2 | unveraendert (Klarstellungsschreiben Aktenstueck 32 laeuft) |
| Finanzierung NordCap (5 Eintraege) | 0 / 1 / 4 | 3 / 1 / 1 | gruen +3, rot -3 |
| Konsortial Stadtwerke (3 Eintraege) | 1 / 1 / 1 | 1 / 2 / 0 | gelb +1, rot -1 (Anlage 4 in Bearbeitung) |
| Genehmigung LfU + Landkreis (4 Eintraege) | 3 / 1 / 0 | 3 / 1 / 0 | unveraendert |
| Sicherheiten (4 Eintraege) | 1 / 2 / 1 | 1 / 3 / 0 | gelb +1, rot -1 (Aval-Zusage ILB lag vor) |
| Cap Table (3 Eintraege) | 0 / 3 / 0 | 1 / 2 / 0 | gruen +1 (v3 ist Soll-Version) |
| Beschluss-Form (2 Eintraege) | 0 / 1 / 1 | 0 / 2 / 0 | rot -1 (Gesellschafterbeschluss korrigiert per Aktenstueck 10 Reparatur) |
| Korrespondenz LEAG (3 Eintraege) | 0 / 2 / 1 | 0 / 3 / 0 | rot -1 |
| Workflow (eigene Spalte) | — | 11 offene Schritte | 6 neue Schritte aus NordCap-Telefonat |
| Gesamt 28 Eintraege | 5 / 12 / 10 (gruen / gelb / rot) | 9 / 15 / 3 (gruen / gelb / rot) | gruen +4, gelb +3, rot -7 |

## Verbleibende rote Eintraege

Klarstellung Pacht-Genehmigungsregime (LEAG) — Frist 23.06.2026 (Aktenstueck 32)

Avalstatus 50Hertz — bis NordCap Bestaetigung erhaelt (laeuft)

Tranche 2b 23 Mio EUR (Drawstop-Rest nach (iii)-(v))

## Workflow-Reiter Auszug (Stand 05.06.2026)

| Schritt | Verantwortlich | Bis wann | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Side-Letter Streichung Drawstop-Punkt (i) | NordCap | 05.06.2026 | erwartet |
| Avalzusage ILB anfordern | LausitzStorage | 06.06.2026 | offen |
| Klarstellungsschreiben LEAG Pacht (Aktenstueck 32) | Pohlmann und Pohlmann | 09.06.2026 | versandt 09.06.2026 |
| Anlage 4 Konsortial nachfordern (Aktenstueck 21) | Stadtwerke | sobald da | in Bearbeitung |
| Nachforderung Gesellschafterbeschluss-Form-Heilung | Mandantin | 10.06.2026 | offen |
| RVG-Zwischenrechnung (Aktenstueck 31) | Pohlmann und Pohlmann | 05.06.2026 | versandt 05.06.2026 |
| Step-Plan v3 nach LEAG-Antwort | Pohlmann und Pohlmann | 24.06.2026 | terminiert |

## Methodische Note

Die Versionierung in step-plan_lausitzstorage_v<NN>_<YYYY-MM-DD>.xlsx ist die in Skill erweiterung-laufende-aktualisierung empfohlene Konvention. Versionsdiffs werden im Diff-Reiter (Reiter 6) der Excel-Arbeitsmappe ausgewiesen. Das Investor-Update an NordCap und Stadtwerke Cottbus wird nur den Diff-Reiter enthalten, nicht den vollstaendigen Step-Plan (Vertraulichkeit Cap Table).

Verfasst von: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 05.06.2026