# 22 — Verfahrensstand und Checkliste

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Stand: 01. Juli 2026

## A. Gesamtverfahrensstand

| Verfahrensstrang | Status |
| --- | --- |
| Mandatsaufnahme | ✓ Abgeschlossen (18.03.2026) |
| Gutachten SV Riedhof | ✓ Endfassung 02.04.2026 vorliegend |
| Mängelrüge / Fristsetzung | ✓ Schreiben 22.04.2026; Fristen abgelaufen |
| Abnahmeverweigerung Werkstattgebäude | ✓ Erklärt 14.04.2026 + 22.04.2026 |
| Selbst. Beweisverfahren 2 OH 7/26 | ✓ Antrag eingereicht 28.04.2026; SV-Bestellung ausstehend |
| Schiedsgutachten § 18 Nr. 2 VOB/B | ✓ SV Rosendahl bestellt (OLG München 18.06.2026); Begehung 15.07.2026 |
| Schlichtung Ingenieurekammer | ✓ Antrag 20.05.2026; Termin 08.07.2026 |
| Klageschrift LG Traunstein 2 O 318/26 | Entwurf fertig; Einreichung nach Schlichtungsscheiternsbescheinigung |
| HOAI-Einspruch Maierhoffer | ✓ Schreiben 05.05.2026; Antwort erhalten; Zahlung 47.770 EUR vorbereitet |
| Sanierungsanordnung / Widerspruch | ✓ Widerspruch 28.02.2026; abgelehnt; VG-Antrag § 80 Abs. 5 VwGO gescheitert |
| DU durch GEOplus GmbH | Verlängert bis 31.05.2026; Ergebnis noch ausstehend |
| Regress Stadt Rosenheim | Brief in Vorbereitung |
| Teilabnahme Probesaal | Geplant nach Beseitigung M-15 |

## B. Offene Punkte und Fristen

| Nr. | Aufgabe | Frist | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zahlung 47.770 EUR an Maierhoffer + Streibl | 20.07.2026 | Mandantin (nach Kanzleianweisung) |
| 2 | DU-Ergebnis GEOplus prüfen + SV-Stellungnahme anfordern | nach Vorlage (erwartet 15.07.2026) | RAin Niedermair |
| 3 | Brief an Liegenschaftsamt Stadt Rosenheim | 15.07.2026 | RAin Niedermair |
| 4 | Schlichtungstermin vorbereiten (Unterlagen, Fotos) | 30.06.2026 | RAin Niedermair + Vogt |
| 5 | Kostenvoranschläge Drittfirmen Mängelbeseitigung | 25.06.2026 | Stefan Vogt |
| 6 | Prüfung M-15 (Erdung Stromschienen) durch Elektriker | 30.06.2026 | Stefan Vogt |
| 7 | Antrag Ergänzung SV-Bestellung (BF 6 — Altlasten) | 05.07.2026 | RAin Niedermair |
| 8 | Teilabnahme Probesaal (nach M-15-Beseitigung) | abhängig | RAin Niedermair / Vogt |
| 9 | Klageschrift finalisieren | Oktober 2026 (nach Schlichtung) | RAin Niedermair |

## C. Beteiligte Verfahren — Aktenzeichen-Übersicht

| Verfahren | Gericht / Behörde | Aktenzeichen |
| --- | --- | --- |
| Selbst. Beweisverfahren | LG Traunstein | 2 OH 7/26 |
| Hauptsacheklage | LG Traunstein | 2 O 318/26 |
| Sanierungsanordnung | LRA Rosenheim Umweltamt | 33-Bo-2026-117 |
| Widerspruch Sanierungsanordnung | LRA Rosenheim | (Az. intern LRA) |
| VG-Antrag § 80 Abs. 5 VwGO | VG München | gescheitert 20.03.2026 |
| Kanzleinternes AZ | Kanzlei Niedermair | NB-2026-0318 |

## D. Beweismittelübersicht

| Beweismittel | Form | Status |
| --- | --- | --- |
| Gutachten SV Riedhof | Privatgutachten | Vorhanden, Anlage K 2 |
| Rissplan Werkstattgebäude | Zeichnung (SV Riedhof) | Vorhanden |
| Fotodokumentation Begehungen | 40 Fotos (jpg) | Vorhanden (SV Riedhof) |
| Rammkernsondierungsprotokolle | Laborberichte | Vorhanden |
| Bohrkernanalysen BK-01 bis BK-03 | Laborberichte | Vorhanden |
| Thermokamera-Aufnahmen Heizkreis | Fotos | Vorhanden |
| Elektroprüfprotokoll 12.03.2026 | Protokoll | Vorhanden, Anlage K 3 |
| Laboranalyse BayBoden | Prüfbericht | Vorhanden, Anlage A4 |
| GU-Vertrag 12.07.2023 | Vertrag | Vorhanden, Anlage K 1 |
| Architektenvertrag 05.04.2023 | Vertrag | Vorhanden |
| Erbbaurechtsvergabevertrag 14.03.2022 | Notarieller Vertrag | Vorhanden |
| Gerichtliches SV-Gutachten (2 OH 7/26) | Gerichtsgutachten | Ausstehend |
| DU GEOplus GmbH | Detailuntersuchung | Ausstehend |
| Schiedsgutachten Rosendahl | Schiedsgutachten | Ausstehend (09/2026) |

## E. Kommunikationsübersicht

| Datum | Von | An | Inhalt | Medium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2026 | Mandantin | Kanzlei | Erstgespräch, Mandatserteilung | Persönlich |
| 22.04.2026 | Kanzlei Niedermair | RA Strohmayer (Bauer-Hoch) | Mängelrüge + Fristsetzung | Telefax + Einschreiben |
| 29.04.2026 | RA Strohmayer | Kanzlei Niedermair | Abweisung Mängelrüge | Telefax |
| 05.05.2026 | RA Strohmayer | Kanzlei Niedermair | Schiedsgutachten-Antrag | Briefpost |
| 05.05.2026 | Kanzlei Niedermair | Maierhoffer + Streibl | Einspruch Honorarrechnung | Einschreiben |
| 12.05.2026 | Kanzlei Niedermair | RA Strohmayer | Erwiderung | Telefax |
| 15.05.2026 | Kanzlei Niedermair | RA Strohmayer | Ablehnung SV Grünhagen | Briefpost |
| 19.05.2026 | Maierhoffer | Kanzlei Niedermair | Antwort HOAI | Briefpost |
| 20.05.2026 | Kanzlei Niedermair | Schlichtungsstelle | Schlichtungsantrag | Einschreiben |
| 28.05.2026 | Kanzlei Niedermair | Präsident OLG München | Antrag SV-Bestellung | Briefpost |
| 18.06.2026 | OLG München | Kanzlei Niedermair | Bestellung SV Rosendahl | Beschluss |

## F. Honorarnotiz Kanzlei (Stand 01.07.2026)

| Position | Stunden | Satz EUR/h | Betrag netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandatsaufnahme und erste Einschätzung | 8 | 380 | 3.040 |
| Prüfung Gutachten Riedhof + Mängelliste | 12 | 380 | 4.560 |
| Schriftsätze (Mängelrüge, Erwiderung, HOAI) | 18 | 380 | 6.840 |
| Antrag selbst. Beweisverfahren | 10 | 380 | 3.800 |
| Schlichtungsantrag und Vorbereitung | 8 | 380 | 3.040 |
| OLG-München-Antrag SV-Bestellung | 5 | 380 | 1.900 |
| Strategie und interne Notizen | 10 | 380 | 3.800 |
| Auslagen (Kopien, Telefax, Porti) | — | — | 480 |
| Gesamt bisher | 71 |  | 27.460 EUR |

Vorschuss gezahlt: 8.500 EUR. Restforderung für erste Abrechnung: 18.960 EUR + MwSt. = 22.562 EUR brutto.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, 01.07.2026