# Fristenübersicht — Meldepflichten und Verfahrensfristen

Aktenstück: 22

Datum: 13.05.2026 (Stand: aktuell)

Mandantin: Frischetrans Mittelrhein GmbH

Bearbeiter: RA Lukas Drosten, Fachanwalt für IT-Recht

## 1. Gesetzliche Meldepflichten (Incident Response)

| Frist | Rechtsgrundlage | Adressat | Fristablauf | Status | Aktenzeichen/Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 h — DSGVO-Meldung | Art. 33 Abs. 1 DSGVO | LfDI Rheinland-Pfalz | 09.05.2026, 04:17 Uhr | Erledigt (08.05.2026, 22:45 Uhr) | LfDI-RLP-2026-0508-4419 |
| 24 h — NIS2-Erstmeldung | § 31 Abs. 3 Nr. 1 NIS2UmsuG | BSI Außenstelle Frankfurt | 07.05.2026, 04:17 Uhr | Erledigt (07.05.2026, 16:30 Uhr) | BSI-REF-2026-1847 |
| 72 h — NIS2-Folgebericht | § 31 Abs. 3 Nr. 2 NIS2UmsuG | BSI Außenstelle Frankfurt | 10.05.2026, 16:30 Uhr | Erledigt (10.05.2026, 15:00 Uhr) | BSI-REF-2026-1847/2 |
| Unverzüglich — Art. 34 DSGVO | Art. 34 Abs. 1 DSGVO | Betroffene Personen (280 MA) | Unverzüglich | Erledigt (11.05.2026) | — |
| 1 Monat — NIS2-Abschlussbericht | § 31 Abs. 3 Nr. 3 NIS2UmsuG | BSI Außenstelle Frankfurt | 07.06.2026 | Offen | — |
| 14 Tage — DSGVO-Ergänzungsmeldung | Art. 33 Abs. 4 DSGVO | LfDI Rheinland-Pfalz | 22.05.2026 | Offen | — |
| 24 h — Versicherungsmeldung | Police CC-2024-FTM-8801, § 4 | CyberCovered AG | 07.05.2026, 04:17 Uhr | Erledigt (07.05.2026, 14:30 Uhr) | CC-SCHADEN-2026-FTM-0914 |

## 2. Verfahrensfristen — ProcessSpark

| Frist | Beschreibung | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Klageandrohungsschreiben | Versand an ProcessSpark | 12.05.2026 | Erledigt |
| Reaktionsfrist ProcessSpark (Zahlung/Einigung) | 14 Tage nach Zugang (ca. 13.05.2026) | 26.05.2026 | Offen |
| Auskunftserteilung (Patch-Logs) | 7 Tage nach Zugang | 20.05.2026 | Offen |
| Klagefrist (falls keine Einigung) | Nach Fristablauf | Ab 27.05.2026 | Offen |
| Verjährungsfrist (§ 195 BGB) | 3 Jahre ab Jahresende 2026 | 31.12.2029 | Läuft |

## 3. Verfahrensfristen — DSGVO / Datenschutz

| Frist | Beschreibung | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorlage DSFA an LfDI | DSFA BEM-Gesundheitsdaten | 22.05.2026 | In Bearbeitung |
| DSFA-Fertigstellung | Interne Fertigstellung | 22.05.2026 | In Bearbeitung |
| Umsetzung DSFA-Maßnahmen | Technik (Verschlüsselung, MFA, etc.) | 30.06.2026 | Geplant |
| Überprüfung DSFA | Nach Maßnahmen-Umsetzung | 30.09.2026 | Geplant |
| Folge-Meldung LfDI (Maßnahmenplan) | Auf Anforderung | noch offen | Offen |

## 4. Verfahrensfristen — KI-Verordnung

| Frist | Beschreibung | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderung Konformitätsdokumentation DachAuge GmbH | Schreiben an DachAuge | 20.05.2026 | Offen |
| Entwurf Betriebsvereinbarung KI-Systeme | RA Drosten erstellt Entwurf | 31.05.2026 | Offen |
| Unterzeichnung BV KI-Systeme (GF + BR) | Betriebsvereinbarung | 30.06.2026 | Offen |
| DSFA PalettenAuge AI (Art. 35 DSGVO) | DSB Feilke | 30.06.2026 | Offen |
| Human-Oversight-Prozess implementieren | IT/Disposition | 31.07.2026 | Offen |
| KI-VO Hochrisiko-Pflichten gelten ab | Art. 113 Abs. 2 KI-VO | 02.08.2026 | Fristgebunden |
| Registrierung EU-KI-Datenbank | Art. 71 KI-VO (über DachAuge) | 01.08.2026 | Offen |

## 5. Verfahrensfristen — Open Source Compliance

| Frist | Beschreibung | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Deaktivierung externe REST-API TourPlanner | Sofortmaßnahme | 20.05.2026 | Offen |
| Kontaktaufnahme ScheduleHero Foundation | Lizenzverhandlung | 20.05.2026 | Offen |
| Ergebnis Lizenzverhandlung | Einigung oder Alternative | 20.06.2026 | Offen |
| Open-Source-Audit gesamte IT-Eigenentwicklungen | FOSSA/Black Duck | 30.06.2026 | Offen |

## 6. Verfahrensfristen — Strafverfahren

| Frist | Beschreibung | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Strafanzeige erstattet | ZAC Mainz (421 UJs 6611/26) | 07.05.2026 | Erledigt |
| Forensischer Abschlussbericht | An ZAC übermitteln | 31.05.2026 | Offen |
| Kontakt ZAC: Ermittlungsstand | Alle 4 Wochen nachfragen | 04.06.2026 ff. | Geplant |
| Verjährungsfrist § 202a StGB (Straftat) | 5 Jahre | 06.05.2031 | Läuft |

## 7. Interne Fristen und Maßnahmen

| Frist | Beschreibung | Termin | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitarbeiterversammlung Datensicherheit | BR + HR | 20.05.2026 | HR / BR |
| Unterlagen an Betriebsrat | DSFA, Forensikbericht, Maßnahmenplan | 18.05.2026 | GF Wallbruck |
| Hausbank-Gespräch (Kreditlinie) | Liquiditätssicherung | 20.05.2026 | GF Wallbruck |
| Überarbeitung AVV ProcessSpark und InsoTec | Datenschutz-Vertragsanpassung | 31.05.2026 | RA Drosten |
| Pressemitteilung Veröffentlichung | Nach finalen Freigaben | Ab 15.05.2026 | PR-Rhein / GF |
| Schadensdokumentation vollständig CyberCovered | Versicherungsunterlagen | 31.05.2026 | RA Drosten + IT |
| Forensischer Abschlussbericht | CyberForensik RheinMain GmbH | 31.05.2026 | CyberForensik |

## 8. Kritische Pfad-Fristen (nicht verhandelbar)

Folgende Fristen dürfen unter keinen Umständen versäumt werden:

| # | Frist | Konsequenz bei Versäumnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22.05.2026 — DSGVO-Ergänzungsmeldung LfDI | Erhöhtes Bußgeldrisiko nach Art. 83 DSGVO |
| 2 | 26.05.2026 — Reaktionsfrist ProcessSpark | Klageerhebung am LG Mainz erforderlich |
| 3 | 07.06.2026 — NIS2-Abschlussbericht BSI | Bußgeld § 34 NIS2UmsuG möglich |
| 4 | 02.08.2026 — KI-VO Hochrisikopflichten | Bußgeld bis 15 Mio. EUR nach Art. 99 KI-VO |
| 5 | 31.12.2029 — Verjährung ProcessSpark-Ansprüche | Ansprüche erlöschen |

## 9. Hinweis zu Fristenberechnung

Alle prozessualen Fristen folgen §§ 187, 188 BGB (keine Berücksichtigung des Anfangstages, Endtermin = letzter Tag). Art.-33-DSGVO-Frist beginnt mit Kenntnisnahme des Verantwortlichen (06.05.2026, 04:52 Uhr Wallbruck informiert), nicht mit bloßer IT-Detektion. Dies wurde in der Meldung korrekt berücksichtigt.

Stand: 13.05.2026 — Fortlaufende Aktualisierung durch Kanzlei Drosten & Pekonkur erforderlich.