# 19 — ISO 27001 / TISAX: Compliance-Gap-Analyse

Aktenzeichen: intern (Compliance-Akte)

Bearbeiter: Externe Beratung SecureProof GmbH (Bochum), koordiniert RA Drosselberg

Datum: 01. Februar 2026

Betreff: Gap-Analyse ISO 27001:2022 und TISAX für VCS im Kontext der Vorfälle

## 1. Ausgangssituation

VCS befindet sich in einem laufenden ISO-27001-Zertifizierungsprozess (Auditor: TuVit GmbH, Essen, Stage-2-Audit geplant April 2026). Durch die Vorfälle (CVE-2026-0188, Datenpanne, fehlende TOM) ist dieses Zertifizierungsprojekt gefährdet.

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) ist für VCS relevant, wenn Automobilindustrie-Kunden (Vermieter mit Kfz-Lease-Hintergrund) oder potenzielle Kooperationspartner eine TISAX-Bewertung fordern. Derzeit hat VCS keine TISAX-Anforderung — es wird jedoch als Qualitätsmerkmal für den Markt angestrebt.

## 2. ISO 27001:2022 — Gap-Analyse

### 2.1 Kontext der Organisation (Kapitel 4)

| Anforderung | Status | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Verstehen der Organisation | Partiell (SWOT vorhanden, aber veraltet) | Aktualisieren |
| 4.2 Anforderungen interessierter Parteien | Fehlt (Kunden, Regulatoren nicht systematisch erfasst) | Erstellen |
| 4.3 ISMS-Anwendungsbereich | Definiert (Cloud: AWS eu-central-1) | Ausreichend |
| 4.4 ISMS und seine Prozesse | Unvollständig (keine vollständige Prozessdokumentation) | Ergänzen |

### 2.2 Führung (Kapitel 5)

| Anforderung | Status | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Führung und Verpflichtung | Nicht dokumentiert (GF hat DSFA ignoriert) | Sicherheitserklarung GF |
| 5.2 Informationssicherheitspolitik | Vorhanden (2022) | Aktualisieren |
| 5.3 Rollen und Verantwortlichkeiten | Partiell (kein CISO formell ernannt) | CISO-Ernennung |

### 2.3 Unterstützung (Kapitel 7)

| Anforderung | Status | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 7.2 Kompetenz | Schulungen nicht dokumentiert | Schulungsnachweise |
| 7.3 Bewusstsein | Kein Awareness-Programm | Awareness-Kampagne |
| 7.4 Kommunikation | Interne IS-Kommunikation fehlt | Policy-Kommunikation |

### 2.4 Betrieb (Kapitel 8)

| Anforderung | Status | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Betriebsplanung | Partiell | Ergänzen |
| 8.2 Risikobeurteilung | Nicht jährlich durchgeführt | Jährlicher Zyklus |
| 8.3 Risikobehandlung | Keine dokumentierten Massnahmen zu Risiken | Risikobehandlungsplan |

### 2.5 Leistungsbewertung (Kapitel 9)

| Anforderung | Status | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 9.1 Überwachung und Messung | Fehlt (kein KPI-System für IT-Sicherheit) | KPI-Set definieren |
| 9.2 Internes Audit | Kein internes Audit durchgeführt | Audit-Programm |
| 9.3 Managementbewertung | Fehlt | Jährliches Review |

### 2.6 Annex A Kontrollen (Auswahl kritischer Lücken)

| Kontrolle | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| A 5.23 | Informationssicherheit für Cloud-Dienste | Partiell |
| A 5.24 | Vorfallsmanagement-Planung | Fehlt |
| A 5.26 | Reaktion auf Vorfälle | Fehlt (CVE-2026-0188 zeigt dies) |
| A 5.30 | IKT-Bereitschaft für Betriebskontinuität | Fehlt |
| A 8.8 | Schwachstellenmanagement | Fehlt (SQL-Injection nicht erkannt) |
| A 8.25 | Sicherheit im Entwicklungslebenszyklus | Partiell |
| A 8.29 | Sicherheitstests in der Entwicklung | Unzureichend (kein SAST/DAST im CI/CD) |

## 3. TISAX-Anforderungen (VDA ISA 6.0)

Für den Fall einer künftigen TISAX-Anforderung:

| TISAX-Assessment-Ziel | Relevanz für VCS | Prüftiefe |
| --- | --- | --- |
| Information Security (AL 2) | Hoch (Kundendaten in SaaS-Plattform) | Standard |
| Prototype Protection (AL 3) | Nicht einschlägig | - |
| Data Protection | Hoch (DSGVO-Bezug) | Erweitert |

Empfehlung: TISAX-Assessment erst nach vollständiger ISO-27001-Zertifizierung anstreben (Synergieeffekte). Zieldatum: Q1 2027.

## 4. Auswirkungen auf ISO-Zertifizierungsprojekt

### 4.1 Non-Conformities (Nicht-Konformitaeten)

Aus den identifizierten Lücken ergeben sich folgende Non-Conformities, die im Stage-2-Audit zur Feststellung oder sogar zur Versagung der Zertifizierung führen können:

| Non-Conformity | Schwere | Zeitrahmen Behebung |
| --- | --- | --- |
| Kein Vorfallsmanagementprozess (A 5.24, A 5.26) | Major NC | bis 15.03.2026 |
| Kein Schwachstellenmanagement (A 8.8) | Major NC | bis 28.02.2026 |
| Kein internes Audit | Major NC | bis 31.03.2026 |
| Schulungen nicht dokumentiert (7.2) | Minor NC | bis 15.03.2026 |
| Kein CISO ernannt | Minor NC | bis 14.02.2026 |

### 4.2 Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Zertifizierungsprojekts

Sofort (bis 07.02.2026): CISO-Ernennung (Tarkan Bilgic als interimistischer CISO)

Kurzfristig (bis 28.02.2026): Vorfallsmanagementprozess dokumentiert und implementiert

Kurzfristig (bis 28.02.2026): Schwachstellenscan und Patching-Policy

Mittelfristig (bis 31.03.2026): Internes Audit durchgeführt, Massnahmen dokumentiert

## 5. Bedeutung für Bussgeldverfahren (LDI NRW)

Der Nachweis einer ISO-27001-Zertifizierung (oder zumindest eines fortgeschrittenen Zertifizierungsprozesses) kann als Milderungsgrund im Bussgeldbescheidsverfahren wirken (Art. 83 Abs. 2 lit. j DSGVO: Einhaltung eines genehmigten Verhaltenskodex oder eines Zertifizierungsmechanismus).

Empfehlung: Einreichung eines Statusberichts über den ISO-27001-Prozess und die Non-Conformity-Behebung als Anlage zur Stellungnahme an LDI NRW.

## Quellen

ISO/IEC 27001:2022 — iso.org

VDA ISA 6.0 (TISAX-Anforderungskatalog) — enx.com

DSGVO Art. 32, 83 — dejure.org/gesetze/DSGVO

BSI IT-Grundschutz — bsi.bund.de

OWASP ASVS 4.0 (Application Security Verification Standard) — owasp.org