# 21 — Strategiepapier für den Vorstand der Windsysteme Norderhof AG

Vertraulich — Nur für Vorstandsmitglieder und bevollmächtigte Berater

AZ: SE-2026-FTO-0717 | Vorstandssitzung: 15. Mai 2026

Erstellt: Stadter & Eppendorfer PartG mbB, Hamburg

## 1. Zusammenfassung und Lageeinschätzung

Die Freedom-to-Operate-Analyse für IceFree v3 (Kanzlei-AZ SE-2026-FTO-0717) ergibt, dass die geplante Markteinführung in Deutschland/EU, USA und China ohne vorherige Schutzrechtsklärung einem erheblichen Verletzungsrisiko ausgesetzt ist. Das kritischste Patent — EP 3 218 922 B1 der Vellbruck Energietechnik GmbH — deckt alle wesentlichen technischen Merkmale von IceFree v3 ab.

Der Vorstand ist aufgefordert, bis zum 30. Juni 2026 eine strategische Entscheidung über den Markteintrittsweg zu treffen. Die Investitionsbindung von EUR 14,7 Mio. (Fertigungsanlage Norderstedt, Vertriebsaufbau) erfordert Planungssicherheit.

## 2. Szenarien-Übersicht

| Szenario | Kernstrategie | Markteintrittstermin EU | Kosten geschätzt | Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Lizenz Vellbruck + US-Lizenz Vestas | Q3 2026 (plangemäß) | EUR 250.000 upfront + ca. 3 % laufend | NIEDRIG |
| B | Nichtigkeitsklage BPatG + einstweiliger Markteintritt mit Sicherheitsleistung | Q4 2026 (mit Risiko) | EUR 120.000 Klage + EUR 500.000 Sicherheitsleistung | MITTEL-HOCH |
| C | Verzögerter Markteintritt (Redesign) | Q2 2027 | EUR 1,8–2,4 Mio. Redesign + Lizenzen | MITTEL |
| D | Kein Markteintritt EU/US — nur CN-Fokus | Q1 2027 CN | Entfall EU/US Potenzial | SEHR HOCH strategisch |

## 3. Kosten-Risiko-Matrix

| Szenario | Umsatzpotenzial 5J. | FTO-Kosten gesamt | Verletzungsrisiko | Netto-NPV (geschätzt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Lizenz) | EUR 48 Mio. EU + 22 Mio. US | EUR 6,2 Mio. | NIEDRIG | EUR 35,4 Mio. |
| B (Klage) | EUR 44 Mio. EU + 18 Mio. US | EUR 4,1 Mio. + Verletzungsrisiko | MITTEL | EUR 28–38 Mio. |
| C (Redesign) | EUR 40 Mio. EU + 22 Mio. US | EUR 7,8 Mio. | NIEDRIG-MITTEL | EUR 30,2 Mio. |
| D (CN only) | EUR 15 Mio. CN | EUR 2,1 Mio. | MITTEL (CN) | EUR 9,6 Mio. |

## 4. Detailbewertung Szenario A (Empfehlung der Kanzlei)

### Lizenz Vellbruck EP 3 218 922 B1

Erwartete Lizenzkonditionen nach laufenden Verhandlungen (Stand 15.04.2026):

Lizenzsatz: 2,5–3,0 % Nettoumsatz DE/EU

Mindestlizenzgebühr: EUR 90.000–150.000/Jahr

Geografische Reichweite: Alle EP-Validierungsstaaten

Laufzeit: bis 25.05.2038

Cashflow-Auswirkung bei 3 % Lizenzsatz und EUR 16 Mio. EU-Jahresumsatz ab 2027: EUR 480.000/Jahr. Kumuliert 2026–2038 (bei Wachstum): ca. EUR 5,8 Mio.

### Lizenz Vestas US 10 612 514 B2 + US 11 002 248 B2

US-Verhandlungsstrategie: Vestas ist Hauptwettbewerber auf EU-Markt, aber hat am US-Markt geringere Marktanteile als GE. Vestas lizenziert selten aktiv. Alternative: IPR-Verfahren (Inter Partes Review) USPTO als Druckmittel vor Vestas-Lizenzverhandlungen.

Erwartete US-Lizenzbedingungen: 2–3 % US-Nettoumsatz. US-Marktvolumen IceFree v3 (Prognose 2027–2030): ca. USD 22 Mio. → Lizenzkosten USD 440.000–660.000.

## 5. Empfehlung der Kanzlei Stadter & Eppendorfer

Strategie A ist die empfohlene Primärstrategie.

Begründung:

Höchste Planungssicherheit — Markteintritt Q3 2026 wie geplant möglich.

Lizenzkosten sind im Verhältnis zum Umsatzpotenzial tragbar (3 % Marge-Impact auf EUR 16 Mio. = EUR 480.000/Jahr; vertretbar bei geschätzter EBIT-Marge von 18 %).

Parallel: Nichtigkeitsklage BPatG vorbereiten und nach Lizenzabschluss strategisch prüfen (Lizenzvertrag schließt Nichtigkeitsklage nicht zwingend aus, wenn Klausel entsprechend gestaltet ist).

Eigenes Patent-Portfolio des Mandanten (DE 10 2022 134 511 A1 + EP 22 834 190.2) beschleunigt verfolgen — schafft Verhandlungsmasse für Kreuzlizenz mit Vestas.

Handlungsauftrag Vorstand:

Genehmigung der Lizenzverhandlungsführung mit Vellbruck und Vestas durch die Kanzlei.

Freigabe Verhandlungsbudget EUR 500.000 (Lizenzgebühren Anlaufphase + Anwaltskosten).

Entscheidung über Beauftragung SV Prof. Lammers für Nichtigkeitsklage-Vorbereitung (EUR 12.000).

Freigabe Beschleunigung Patentverfahren DE 10 2022 134 511 A1 (EPA-Beschleunigungsantrag).

## 6. Zeitplan bis Markteintritt Q3 2026

| Datum | Meilenstein |
| --- | --- |
| 15.05.2026 | Vorstandsbeschluss Strategie A |
| 21.05.2026 | Verhandlungsgespräch 2 Vellbruck (Oldenburg) |
| 04.06.2026 | Lizenzvertragsentwurf Vellbruck |
| 15.06.2026 | Einigung Lizenzvertrag Vellbruck (Ziel) |
| 01.07.2026 | Beginn Vestas-Lizenz-Sondierung USA |
| 01.09.2026 | Serienproduktionsstart IceFree v3 |
| 01.10.2026 | Erste Lieferungen (Markteinführung DE) |
| 01.03.2027 | Geplanter Markteintritt USA |

Quellen: dejure.org — § 139 PatG | dejure.org — § 24 PatG | DPMA BPatG | EPO