# Abschlussbericht Projektphase 1 — KI-Governance-Programm TI-KI-2026

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007

Dokumentversion: 1.0 (Endfassung)

Berichtszeitraum: Oktober 2025 – Dezember 2025

Datum: 15. Januar 2026

Verfasser: Dr. Falk Roosendaal, KI-Komitee-Vorsitz

Freigegeben durch: Vorstand Thalheim Industries SE (Per-Umlaufbeschluss 20.01.2026)

## 1. Zusammenfassung

Die Projektphase 1 des KI-Governance-Programms TI-KI-2026 (Oktober–Dezember 2025) ist erfolgreich abgeschlossen. Die Kernziele — vollständige Inventarisierung aller KI-Systeme, Risikoklassifikation nach KI-VO und umfassende Gap-Analyse — wurden in vollem Umfang erreicht. 23 KI-Systeme wurden identifiziert und klassifiziert. Zwei Systeme wurden als Hochrisiko-Systeme eingestuft, die einer vollständigen Konformitätsprüfung bis 02.08.2026 bedürfen.

Die Phase 1 legte damit das Fundament für Phase 2 (Konformitätsherstellung, Januar–Juli 2026) und Phase 3 (Konsolidierung, 2027).

## 2. Zielerreichung Phase 1

| Ziel | Ergebnis | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| KI-Inventar vollständig | 23 Systeme erfasst | ✓ Vollständig |
| Risikoklassifikation | 2 Hochrisiko, 3 begrenzt, 1 minimal, 17 weitere | ✓ Vollständig |
| Gap-Analyse je System | Durchgeführt für alle 5 Kernsysteme | ✓ Vollständig |
| Governance-Struktur etabliert | KI-Komitee eingerichtet, Rollen besetzt | ✓ Vollständig |
| KI-Governance-Leitlinie Entwurf | Version 2.0 vorgelegt | ✓ Vollständig |
| Externe Berater mandatiert | Borchmann Compliance + Hagedorn & Partner | ✓ Vollständig |
| Vorstandsbeschluss und Auftrag | VS-2025-087 vom 15.10.2025 | ✓ Vollständig |
| Erste Compliance-Maßnahmen (Art. 50, Art. 5) | ServiceBot-Hinweis, Rote Liste | ✓ Vollständig |
| Betriebsrat erste Kontaktaufnahme | Informationsschreiben 20.11.2025 | ✓ Erledigt |

## 3. Wesentliche Erkenntnisse aus Phase 1

3.1 Zwei Hochrisiko-Systeme mit unmittelbarem Handlungsbedarf

RecruitAI und CreditVision Score sind eindeutig als Hochrisiko nach Anhang III KI-VO einzustufen. Beide Systeme sind bereits im Echtbetrieb. Die Konformitätsherstellung ist bis 02.08.2026 zwingend; ein Betrieb ohne Konformitätsnachweis nach diesem Datum ist gesetzeswidrig.

3.2 Schatten-KI als latentes Risiko erkannt

Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass mehrere Fachbereiche KI-Tools nutzen, ohne diese zu melden. Der Freigabeprozess war unbekannt oder wurde als nicht relevant eingestuft. Dies wurde als systemisches Risiko eingestuft und mit erhöhter Dringlichkeit in Phase 2 adressiert. (Die tatsächliche Entdeckung eines nicht genehmigten Tools in Marketing erfolgte erst März 2026, bestätigte aber die Phase-1-Risikoeinschätzung.)

3.3 AI Literacy-Pflicht (Art. 4 KI-VO) seit August 2025 bereits anwendbar

Die Inventarisierung ergab, dass die Schulungspflicht nach Art. 4 KI-VO bereits seit 02.08.2025 gilt. Zum Zeitpunkt der Inventarisierung (Oktober 2025) hatte noch kein Mitarbeiterr eine formale KI-Literacy-Schulung erhalten. Dies bedeutete einen Rückstand von mehreren Monaten.

3.4 Vendor-Dokumentation systematisch unvollständig

Keiner der drei externen Vendoren (Synaptec, CreditVision AG, OpenAI) hatte zum Zeitpunkt der Inventarisierung vollständige KI-VO-konforme Dokumentation vorgelegt. Dies ist ein Branchen-Pattern, keine Thalheim-spezifische Ausnahme.

3.5 Betriebsrat: Mitbestimmungsrechte frühzeitig einzubeziehen

Der Betriebsrat hat sofort nach erster Kontaktaufnahme (November 2025) auf seine Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG hingewiesen. Die Betriebsvereinbarungsverhandlungen wurden als zentrales Projekt für Phase 2 identifiziert.

## 4. Lessons Learned

| Erkenntnis | Empfehlung für Phase 2 |
| --- | --- |
| KI-Systeme werden ohne Governance-Prozesse eingesetzt | Technische Zugangsbeschränkungen + Freigabeprozess implementieren |
| Vendor-Dokumentation ist branchenweit unvollständig | Vertragliche Dokumentationspflichten einfordern, SLA einbauen |
| Art. 4 KI-VO gilt bereits — Schulungsrückstand ist real | AI Literacy als Top-Priorität Phase 2 |
| Betriebsrat ist Schlüsselakteur | Früh und offen einbeziehen; BV-Verhandlung zügig führen |
| Bias-Tests werden von Vendoren nicht proaktiv geliefert | Eigeninitiative: Unabhängige Tests beauftragen |
| DPIA-Pflicht kann Behörden-Anfrage auslösen | DPIA frühzeitig beginnen, nicht abwarten |

## 5. Übergabe an Phase 2

Phase 2 (Konformitätsherstellung) beginnt am 15. Januar 2026 mit der Konformitätsprüfung RecruitAI durch Hagedorn & Partner. Dr. Roosendaal übernimmt die Projektsteuerung Phase 2. Das KI-Komitee tagt quartalsweise. Nächster Bericht an Vorstand und Aufsichtsrat: Mai 2026 (vgl. Aktenstück 12).

Die vollständige Projektdokumentation Phase 1 umfasst:

Aktenstücke 01–09 (Governance-Rahmen, Klassifikation, Pflichtenmatrix)

KI-Inventar (vollständig, 23 Systeme)

Vendor-Übersichten

Vertragsregister KI-Systeme

Protokolle KI-Komitee Q4 2025

## 6. Dank

Dr. Roosendaal dankt dem Projekt-Core-Team für die intensive Arbeit in Phase 1: Marcus Petersen (CDO), Barbara Trenkmann (HR-Systeme), Rolf Haselmann (Kundenfinanzierung), Dr. Carla Eichenmüller (DSB), IT-Security-Team und der Kanzlei Borchmann Compliance für die kompetente externe Begleitung.

Abschlussbericht Phase 1. Aktenzeichen: TI-KI-2026-007. Verfasser: Dr. F. Roosendaal. Freigabe: Vorstand 20.01.2026.