# VORSTANDSVORLAGE

KI-Governance-Rahmen Thalheim Industries SE

| Aktenzeichen | TI-KI-2026-007 |
| --- | --- |
| Datum | 15. Oktober 2025 |
| Vorgelegt durch | CIO Dr. Wolfsbacher; CCO Kühnhausen |
| Beschlussnummer | VS-2025-087 |
| Klassifizierung | VERTRAULICH — Nur Vorstandsmitglieder |
| Entscheidungsbedarf | Ja — Programm TI-KI-2026 zu beschließen |

# 1. Ausgangslage und Handlungsbedarf

Die Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz (KI-VO) tritt mit gestaffelten Anwendungsfristen in Kraft. Für Hochrisiko-KI-Systeme nach Art. 6 i.V.m. Anhang III KI-VO gilt die vollständige Anwendungsfrist ab 02. August 2026. Thalheim Industries SE betreibt derzeit zwei Hochrisiko-Systeme (RecruitAI, CreditVision Score) sowie drei weitere KI-Systeme mit Compliance-Relevanz.

Ohne ein strukturiertes KI-Governance-Programm drohen folgende Konsequenzen:
• Bußgelder nach Art. 99 KI-VO bis zu 15 Mio. EUR (Hochrisiko-Pflichtverletzungen)
• Persönliche Haftung der Vorstandsmitglieder nach § 93 AktG
• Behördliche Einschränkung oder Untersagung des Systembetriebs
• Reputationsschäden gegenüber Kunden, Investoren und Betriebsrat

# 2. Beschlussgegenstand

Der Vorstand wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen:

Einrichtung des Programms TI-KI-2026 (Laufzeit Oktober 2025 – Dezember 2027)

Ernennung von Dr. Falk Roosendaal zum KI-Komitee-Vorsitz

Mandatierung der Kanzlei Borchmann Compliance (Frankfurt) als externe Rechtsberatung

Mandatierung der WPG Hagedorn & Partner als externer Auditor für Konformitätsbewertungen

Genehmigung eines Programm-Gesamtbudgets von 1.450.000 EUR für Phase 1 und 2

Beauftragung der CCO, unverzüglich Betriebsvereinbarungsverhandlungen mit dem Betriebsrat aufzunehmen

# 3. KI-Systeme im Scope

| System | Einsatzbereich | Risikoklasse | Vendor | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RecruitAI | HR / Recruiting | Hochrisiko (Anh. III Nr. 4a) | Synaptec Analytics GmbH | 02.08.2026 |
| CreditVision Score | Kundenfinanzierung | Hochrisiko (Anh. III Nr. 5b) | CreditVision AG | 02.08.2026 |
| PredictMaint | Predictive Maintenance | Begrenztes Risiko | Intern | 02.08.2027 |
| CodeAssist | Software-Entwicklung | Begrenztes Risiko (GPAI) | OpenAI Ireland | 02.08.2027 |
| ServiceBot | Kundenservice | Transparenzpflichten (Art. 50) | Intern | 02.02.2025 ✓ |

# 4. Programm-Struktur und Meilensteine

Phase 1 (Oktober–Dezember 2025): Inventarisierung und Gap-Analyse

Vollständige Erfassung aller KI-Systeme, Risikoklassifikation nach KI-VO, Identifikation Compliance-Lücken.

Phase 2 (Januar–Juli 2026): Konformitätsherstellung

Konformitätsprüfung Hochrisiko-Systeme, DPIA, Betriebsvereinbarung, AI-Literacy-Schulung, Vendor-Vertragsnachträge, Behördenkommunikation (BaFin, LfDI BW).

Phase 3 (Januar–Dezember 2027): Konsolidierung

Jährliche Bias-Tests, Governance-Optimierung, Audit-Readiness, Überprüfung neuer Systeme.

# 5. Rechtliche Grundlagen

• Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-VO), insbesondere Art. 4, 6, 9–17, 43, 50, 73, 99, 113
• DSGVO (EU) 2016/679, insbesondere Art. 22, 35
• BetrVG § 87 Abs. 1 Nr. 6 (Mitbestimmung technische Überwachungseinrichtungen)
• AktG § 93 (Vorstandshaftung und Sorgfaltspflicht)
• Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

# 6. Empfehlung

CCO und CIO empfehlen dem Vorstand einstimmig, alle unter Abschnitt 2 aufgeführten Beschlüsse zu fassen. Der Handlungsbedarf ist dringend — die Anwendungsfristen der KI-VO lassen keinen Aufschub.

Mannheim, 15. Oktober 2025

Dr. Sigrid Wolfsbacher                     Annegret Kühnhausen

Chief Information Officer                  Chief Compliance Officer

Thalheim Industries SE                      Thalheim Industries SE