PROTOKOLL — KI-VO-COMPLIANCE-WORKSHOP

MedAssist AI GmbH | 22. April 2026 | Konferenzraum Innovation Hub, Heidelberg

## Teilnehmende

| Name | Funktion | Organisation |
| --- | --- | --- |
| RAin Dr. Henrietta Vellbruck-Steinheim | Mandatierte Kanzlei (federführend) | Vellbruck & Partner mbB |
| RA Dr. Mark Roosendaal | Mandatierte Kanzlei | Vellbruck & Partner mbB |
| Dr. Theresia Vogelkamp | CEO | MedAssist AI GmbH |
| Aravind Krishnamurthy | CTO | MedAssist AI GmbH |
| Dr. Lutz Federkamp | CMO (Medizin) | MedAssist AI GmbH |
| Michael Albrecht-Haag | Chefjustiziar | MedAssist AI GmbH |
| Elena Schöpper | Product Owner MedAssist v4 | MedAssist AI GmbH |
| Dr. Fabian Grüneberg | Machine Learning Lead | MedAssist AI GmbH |

# 1. Begrüßung und Agenda

RAin Dr. Vellbruck-Steinheim eröffnet den Workshop um 09:15 Uhr. Zweck des Workshops: gemeinsame Durcharbeitung der KI-VO-Anforderungen Art. 9–15 und Klärung offener Fragen vor Beginn der Maßnahmenphase. Ergebnisse werden in einem Aktionsplan festgehalten.

# 2. Block A: Art. 14 — Menschliche Aufsicht (09:30–11:00)

RA Dr. Roosendaal präsentiert die Befunde aus dem Prüfbericht zu Art. 14. CTO Krishnamurthy bestätigt, dass der Quittierungsschritt technisch fertig entwickelt ist (in Beta bei 4 Kliniken) und bis 30.04.2026 auf alle 18 Kliniken ausgerollt wird. Diskussion zu Schulungskonzept:

• Product Owner Schöpper: Schulungsdauer 4h ist machbar; Vorschlag Video-Tutorial als Ergänzung

• CMO Dr. Federkamp: Kliniken brauchen klare Kommunikation, warum der neue Bestätigen-Schritt eingeführt wird — positive Framing als Qualitätsmaßnahme

• RAin Dr. Vellbruck-Steinheim: Schulung muss dokumentiert werden; Teilnahme-Nachweis pro Disponent erforderlich für Art. 14 Abs. 3 KI-VO

Beschluss: Schulungscurriculum wird bis 15.05.2026 entwickelt (Dr. Grüneberg + Dr. Vellbruck-Steinheim). Roll-out Schulung 18 Kliniken bis 31.05.2026.

# 3. Block B: Art. 10 — Daten-Governance und Bias (11:15–12:30)

Dr. Grüneberg erläutert die Trainingsdatensituation. Diskussion zu Bias-Analyse:

• Dr. Grüneberg: Bias-Analyse technisch machbar; braucht ca. 3 Wochen für vollständige Auswertung

• RAin Dr. Vellbruck-Steinheim: BfDI erwartet Ergebnisse; kritischer Pfad ist DPIA-Vorlage 01.05.2026

• CTO Krishnamurthy: Zusagt, vorläufige Bias-Ergebnisse für DPIA bis 29.04.2026 bereitzustellen

• Dr. Federkamp: Kliniken müssen von der Bias-Analyse in Kenntnis gesetzt werden — welche Patientengruppen besonders geprüft werden

Beschluss: Bias-Analyse bis 15.06.2026; vorläufige Ergebnisse bis 29.04.2026 für DPIA.

# 4. Block C: Art. 43/47 — Konformitätsbewertung und TÜV SÜD (13:30–14:30)

RAin Dr. Vellbruck-Steinheim erklärt den Verfahrensablauf. TÜV SÜD NB 0123 ist für KI-VO notifiziert. Beauftragungsschreiben muss bis spätestens 15.05.2026 versandt werden.

• Chefjustiziar Albrecht-Haag: Vertragsentwurf TÜV SÜD wird bis 08.05.2026 vorbereitet

• CTO Krishnamurthy: Technische Dokumentation (Anhang IV) muss bis 01.06.2026 fertig sein — engster Zeitplan

• CEO Dr. Vogelkamp: Genehmigt Budget für TÜV-SÜD-Beauftragung (geschätzt 85.000–120.000 EUR)

# 5. Ergebnisse und Aktionsplan

| Maßnahme | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- |
| Roll-out Quittierungsschritt 18 Kliniken | CTO Krishnamurthy | 30.04.2026 |
| Schulungscurriculum Art. 14 | Dr. Grüneberg / Dr. Vellbruck-Steinheim | 15.05.2026 |
| Vorläufige Bias-Ergebnisse für DPIA | Dr. Grüneberg | 29.04.2026 |
| DPIA an BfDI | Dr. Roosendaal | 01.05.2026 |
| Vertragsentwurf TÜV SÜD | Albrecht-Haag | 08.05.2026 |
| Beauftragung TÜV SÜD | CEO Dr. Vogelkamp | 15.05.2026 |
| Technische Dokumentation (Anhang IV) | CTO Krishnamurthy | 01.06.2026 |
| Vollständige Bias-Analyse | Dr. Grüneberg | 15.06.2026 |

Heidelberg, 22. April 2026 — Protokoll: RA Dr. Mark Roosendaal