# 22 — Anwaltlicher Abschlussvermerk

AZ: MR-2026-1118

Datum: 26. Februar 2026

Verfasser: RA Dr. Mark Roosendaal, Schwingenstein und Partner

An: Dr. Henning Norderhof, CEO Windsysteme Norderhof AG

## 1. Zusammenfassung des Mandats

Mit Mandatserteilung vom 15. Januar 2026 wurde die Kanzlei Schwingenstein und Partner beauftragt, den NDA-Entwurf von Eickmann Wirtschaftspartner Pte. Ltd. zu prüfen, einen Gegenentwurf zu erstellen und die Verhandlungen in Singapur (17./18. Februar 2026) zu begleiten. Die NDA-Verhandlung ist abgeschlossen. NDA v7 wurde am 25. Februar 2026 von Dr. Norderhof, Dr. Eichenmuller und Frederick Eickmann unterzeichnet.

## 2. Erreichte Verhandlungsziele

| Ziel | Ergebnis |
| --- | --- |
| Streichung Residual-Information-Klausel | Vollständig erreicht |
| Gerichtsstand DIS Hamburg, deutsches Recht | Vollständig erreicht |
| Exportkontrollklausel Iran / BAFA-Bedingung | Vollständig erreicht |
| Zustimmungsvorbehalt Konzernübertragung | Vollständig erreicht (Whitelist-Modell) |
| Absenkung Vertragsstrafe | Erreicht (50K/120K statt 250K) |
| Gestufte Laufzeit statt 7-Jahres-Frist | Erreicht (3+2+2 mit Bedingungen) |
| Ausnahmetatbestände Vertraulichkeitsdefinition | Vollständig erreicht |
| GeschGehG-Maßnahmenpaket Annex C | Vereinbart |
| Abgegrenzter Non-Solicitation-Kreis | Annex A mit Schlüsselpositionen |

## 3. Offene Punkte und Risiken

### 3.1 BAFA-Vorabauskunft (Az. 4022-26/Iran-WS-188)

Die BAFA-Vorabauskunft ist noch nicht eingegangen. Bis zu einem positiven Bescheid dürfen keine Iran-relevanten technischen Informationen ausgetauscht werden (§ 11 Abs. 2 NDA v7). Sollte die BAFA die Vorabauskunft versagen, entfällt der Iran-Projektteil des JV.

Empfehlung: Kanzlei führt monatlichen Follow-up mit BAFA. Windsysteme soll keine Iran-relevanten Daten an Eickmann weitergeben bis zum BAFA-Bescheid.

### 3.2 Cybertrading-Bedenken / IT-Security-Bericht Eickmann

Der von Eickmann angeforderte IT-Security-Nachweis (ISO 27001 oder gleichwertig) liegt noch nicht vor. Frist: 28. Februar 2026.

Empfehlung: Falls Eickmann bis 05. März 2026 keinen Nachweis vorlegt, sollte Windsysteme den Datenaustausch (auch NDA-geschützte Informationen) bis auf Weiteres aussetzen.

### 3.3 GeschGehG-Maßnahmenpaket intern

Windsystemes interne Compliance-Lücken (fehlende Mitarbeiter-NDAs, veraltete Geheimhaltungsrichtlinie, fehlende DLP) müssen vor dem Datenaustausch geschlossen werden.

Empfehlung: Strikter Zeitplan gemäß Aktenstück 16 einhalten.

## 4. Empfehlungen für das JV-Hauptvertragsverfahren

BAFA-Vorabauskunft abwarten — kein JV-Hauptvertragsabschluss vor positivem Bescheid.

IT-Security-Audit Eickmann — ISO-27001-Zertifikat oder gleichwertiger Nachweis als Bedingung für Datenaustausch.

JV-Hauptvertrag: Einbeziehung einer ausführlichen Cybersecurity-Klausel; Incident-Response-Protokoll; Audit-Rechte gegenüber JV-Partner.

Annex A/B/C NDA v7 aktualisieren: Bei Änderungen in Eickmanns Konzernstruktur oder Schlüsselpersonalbestand.

Due Diligence Mehr Novin Energy Co.: Vollständige Sanctions-Screening-Prüfung empfohlen.

## 5. Honorarabrechnung

| Position | Stunden | Satz | Betrag |
| --- | --- | --- | --- |
| RA Dr. Roosendaal | 62.5 h | 420 EUR/h | 26.250 EUR |
| Assoziierte Anwälte (2) | 28.0 h | 280 EUR/h | 7.840 EUR |
| Reisekosten Singapur (2 Pers.) | Pauschale | — | 6.200 EUR |
| Auslagen/Übersetzungen | Pauschale | — | 1.800 EUR |
| Zwischensumme netto |  |  | 42.090 EUR |
| USt. 19 % |  |  | 7.997.10 EUR |
| Gesamtbetrag |  |  | 50.087.10 EUR |
| Abzgl. Vorschuss |  |  | -15.000 EUR |
| Verbleibend |  |  | 35.087.10 EUR |

Zahlungsziel: 26. März 2026.

## 6. Schlussbemerkung

Das Verhandlungsergebnis NDA v7 entspricht in allen wesentlichen Punkten den Mandatsvorgaben von Windsysteme Norderhof AG. Die kritischen Risiken (Residual-Klausel, Gerichtsstand, Exportkontrolle, Konzernübertragung) wurden vollständig adressiert. Die Kanzlei steht für das weitere JV-Hauptvertragsverfahren und die laufende BAFA-Begleitung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Mark Roosendaal

Schwingenstein und Partner

Ballindamm 17, 20095 Hamburg

Tel. +49 40 3456 7890

m.roosendaal@schwingenstein-partner.de