# 22 — Abschlussvermerk des bearbeitenden Rechtsanwalts

## Vermerk vom 01.10.2029

Aktenzeichen Kanzlei: MR-2026-0312

Mandantin: Margarete Pohlmann

Bearbeiter: Dr. Mark Roosendaal, Roosendaal Rechtsanwälte, Ludwigstraße 12, 83022 Rosenheim

## Zusammenfassung des Verfahrensstandes

Das Mandat ist mit Wirkung vom 01.10.2029 in die Phase des Zurückverweisungsverfahrens (OLG München, neues Az. 2029) übergetreten. Der folgende Vermerk dokumentiert den bisherigen Verfahrensverlauf und die offenen Punkte.

## Verfahrensergebnis Stand Oktober 2029

### Rechtskräftig zuerkannt (nach BGH-Urteil vom 10.09.2029)

| Position | Betrag | Status |
| --- | --- | --- |
| Mangelbeseitigungskosten (alle 4 Mängel) | 102.100 EUR | rechtskräftig |
| Folgemängelschäden (OLG-korrigiert) | 200.000 EUR | rechtskräftig |
| Bodenaustausch-Mehrkosten (OLG-korrigiert) | 0 EUR | offen (Zurückverweisung) |
| Hotelkosten/Auslagerung | 49.600 EUR | rechtskräftig |
| Gutachterkosten Schadensfeststellung | 8.400 EUR | rechtskräftig |
| Verzögerungsschaden (angepasst) | 25.000 EUR | rechtskräftig |
| Bodenaustausch-Anteil (BGH zurückverwiesen) | 109.700 EUR | offen |
| Sonstige Positionen (Vertragsstrafe, u.a.) | 34.850 EUR | rechtskräftig |
| Rechtskräftiger Teil gesamt | 429.950 EUR | vollstreckbar |
| Offener Teil (Zurückverweisung) | 109.700 EUR | anhängig OLG |

## Vollstreckung

Vollstreckbare Ausfertigung beantragt: 20.09.2029

Beklagte hat nach Hinweis auf Zwangsvollstreckung Teilzahlung von 200.000 EUR angeboten (abgelehnt, Mandantin besteht auf Zahlung des vollen rechtskräftigen Betrages)

Nächste Maßnahme: Pfändungs- und Überweisungsbeschluss Bankkonten Beklagte (nach Wartefrist)

Vollstreckungsabwehrklage Beklagte (§ 767 ZPO) läuft beim LG Traunstein — Abweisung beantragt

## Kostenabrechnung (provisorisch Stand Oktober 2029)

| Phase | Anwaltsgebühren Klägerin | Gerichtsgebühren |
| --- | --- | --- |
| Mahnverfahren | 3.108,40 EUR | 828 EUR |
| LG Traunstein (1. Instanz) | ca. 28.400 EUR | ca. 11.600 EUR |
| OLG München (Berufung) | ca. 35.200 EUR | ca. 16.400 EUR |
| BGH (Revision) | ca. 48.800 EUR (inkl. BGH-Anwalt) | ca. 22.000 EUR |
| Summe gesamt (vorläufig) | ca. 115.500 EUR | ca. 50.800 EUR |

Von den Kosten trägt nach bisherigen Kostenentscheidungen die Beklagte den überwiegenden Teil (ca. 75–85 %). Restkosten der Klägerin: schätzungsweise 20.000–30.000 EUR Eigenanteil.

## Kritische Einschätzung des Mandatsverlaufs

Das Mandat hat sich durch den BGH-Sprung erheblich verlängert. Aus anwaltlicher Sicht war die Revisionszulassung durch das OLG vorhersehbar; der grundsätzliche Charakter der AGB-Frage war von Anfang an erkennbar. Zu prüfen ist im Abschluss:

Ob die frühere Mandatsanwältin (RAin Sommer-Krause) Beratungsfehler begangen hat (kein Widerspruch gegen § 9 beim Vertragsschluss, keine frühzeitige Geltendmachung der Bodenaustauschkosten).

Ob ein frühzeitiger Vergleich (LG-Phase, 520.000 EUR) im Interesse der Mandantin war — angesichts der seither angefallenen Kosten wäre er es wahrscheinlich gewesen.

## Offene Mandate / Nächste Schritte

[x] Vollstreckbare Ausfertigung BGH-Urteil / OLG-Urteil beantragen

[ ] Zurückverweisungsverfahren OLG — Terminierung abwarten

[ ] Schriftsatz OLG (Beweisangebote Individualaushandeln) bis November 2029

[ ] Vollstreckungsabwehrklage Beklagte (§ 767 ZPO) — Erwiderung bis Oktober 2029

[ ] Kostenabrechnung Mandantin finalisieren

Bearbeiter: RA Dr. Mark Roosendaal

Kanzlei: Roosendaal Rechtsanwälte, Ludwigstraße 12, 83022 Rosenheim