# Begehungsprotokoll 1

Einrichtung und Zugang · 03.12.2027

# 1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

# 2 Feststellungen

Der Bauzaun mit abschließbarem Zugang ist aufgebaut. Der öffentliche Gehweg liegt außerhalb des Baustellenlagers. Container und Kranstellfläche sind dem Einrichtungsplan zugeordnet.

# 3 Weitere Ausführung

Die Bauleitung erhält den Auftrag, Flucht- und Zufahrtswege täglich freizuhalten. Ein Kontrollgang ersetzt weder die Gefährdungsbeurteilung der Unternehmen noch die Aufgaben des gesondert bestellten Koordinators.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

# 4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.