# Begehungsprotokoll 13

Vorbegehung vor den Bauabnahmen · 10.09.2028

# 1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

# 2 Feststellungen

Die ruhige Besichtigung mit vier Beteiligten erfasst Türfunktion im ersten Obergeschoss, Fensterbankablauf der WE 05 und die abweichende Belagsqualität der WE 07. Gewerbliche Bauarbeiten wurden am Sonntag nicht ausgeführt.

# 3 Weitere Ausführung

Die Bauherrin erhält drei getrennte Befunde zur schriftlichen Mitteilung. Keine Teilabnahme oder Vergütungsvereinbarung wird in dieser Vorbegehung erklärt.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

# 4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.