# Nachkontrolle M-004

Beschriftung Verteilung WE 02 · 23.06.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 02 Wohnungsverteilung im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Lichtkreis Elektro GmbH; für die laufende Ausführung ist Wilhelm Fischer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Die Montagebeschriftung wurde korrigiert. Die noch durchzuführende abschließende elektrische Prüfung bleibt maßgeblich für den Endzustand; die heutige Beschriftungskorrektur nimmt sie nicht vorweg.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 21.06.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.