# Befund M-006

Randanschluss Estrich WE 01 · 03.07.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 01 Flur vor Estrich im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Am Anschluss zur aufgehenden Wand fehlte ein kurzer Abschnitt des Randdämmstreifens; Estrich war dort noch nicht eingebaut.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Der bezeichnete Bereich bleibt bis zum geschlossenen Randanschluss ausgespart. Der Polier soll die durchgängige Trennung vor dem Einbringen kontrollieren.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.