# Befund M-007

Höhenkontrolle Eingangsweg · 03.08.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Zugangsweg vor Hauseingang im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Grünkante Garten und Tiefbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Ernst Hoffmann benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Die lose gesetzte Pflasterlehre zeigte an einem Kontrollpunkt eine zum Eingang gerichtete Neigung; die Fläche war noch nicht endgültig verdichtet.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Ernst Hoffmann soll die Lehre anhand des Höhenplans berichtigen und die Ableitung zur vorgesehenen Rinne vor Fertigstellung kontrollieren.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.