# Befund M-011

Abweichender Holzbelag WE 07 · 11.09.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 07 Wohnbereich Holzbelag im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Die eingebaute Eichenqualität wich von der vereinbarten Bemusterung ab. Eine technische Untauglichkeit wurde aus dem Materialvergleich allein nicht hergeleitet.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Die Bauherrin verlangt die genaue Produktbezeichnung und ein Angebot zur Wiederherstellung oder ausdrücklichen Vereinbarung. Bis dahin bleibt der bekannte Mangel bei der Abnahme vorbehalten.

Für die bevorstehende Abnahme ist der bekannte Belagsmangel ausdrücklich offenzuhalten. Eine Vergütungsherabsetzung oder ein Verzicht auf Beseitigung ist bisher nicht vereinbart; die Bauherrin entscheidet erst nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.