# Liefer und Empfangsbeleg LB-006

Filtermaterial Nachtrag 01 · 08.02.2028

# 1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 45 m³ Filtermaterial Nachtrag 01 für den Bereich Achsen C bis D und 3 bis 4. Der Vorgang ist der Detailposition NT01 zugeordnet.

| Merkmal | Feststellung |
| --- | --- |
| Anlieferung | 08.02.2028 |
| Bauvorhaben | Achtfamilienhaus Hildesheim |
| Menge und Einheit | 45 m³ |
| Empfang | Georg Schmidt |
| Belegbezug | LB-006 / Tagesbericht 2028-02-08 |

# 2 Empfangskontrolle

Die Lieferung gehört ausschließlich zum beauftragten Nachtrag von 18.000 EUR netto; Filterabstufung vor Einbau mit Dr. Venn geprüft.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

# 3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.