# Liefer und Empfangsbeleg LB-009

Transportbeton Bodenplatte zweiter Takt · 18.02.2028

# 1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 45 m³ Transportbeton Bodenplatte zweiter Takt für den Bereich Mittelzone und Südostanschluss. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.1 zugeordnet.

| Merkmal | Feststellung |
| --- | --- |
| Anlieferung | 18.02.2028 |
| Bauvorhaben | Achtfamilienhaus Hildesheim |
| Menge und Einheit | 45 m³ |
| Empfang | Georg Schmidt |
| Belegbezug | LB-009 / Tagesbericht 2028-02-18 |

# 2 Empfangskontrolle

Fünf Teillieferungen zu je 9 m³ schließen die 90 m³ Bodenplattenansatzmenge; Nachbehandlung ist im Tagesbericht geführt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

# 3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.