# Liefer und Empfangsbeleg LB-010

Transportbeton Decke Erdgeschoss · 09.03.2028

# 1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 90 m³ Transportbeton Decke Erdgeschoss für den Bereich Decke über Erdgeschoss. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.2 zugeordnet.

| Merkmal | Feststellung |
| --- | --- |
| Anlieferung | 09.03.2028 |
| Bauvorhaben | Achtfamilienhaus Hildesheim |
| Menge und Einheit | 90 m³ |
| Empfang | Georg Schmidt |
| Belegbezug | LB-010 / Tagesbericht 2028-03-09 |

# 2 Empfangskontrolle

Zehn Teillieferungen zu je 9 m³ wurden der Betonierfolge zugeordnet; die Oberfläche wurde laufend nachbehandelt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

# 3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.