# Liefer und Empfangsbeleg LB-021

Estrichmaterial und Einbauansatz · 03.07.2028

# 1 Lieferung und Leistungsbezug

Innenraum Ausbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 700 m² Estrichmaterial und Einbauansatz für den Bereich Wohnungen und Allgemeinflächen. Der Vorgang ist der Detailposition 5.2.1 zugeordnet.

| Merkmal | Feststellung |
| --- | --- |
| Anlieferung | 03.07.2028 |
| Bauvorhaben | Achtfamilienhaus Hildesheim |
| Menge und Einheit | 700 m² |
| Empfang | Walter Schneider |
| Belegbezug | LB-021 / Tagesbericht 2028-07-03 |

# 2 Empfangskontrolle

Die Flächenansatzmenge setzt sich aus 600 m² Wohnungen und 100 m² Allgemeinbereichen zusammen; Liefereinheiten des Materials werden nicht als bereits belegreife Fläche verstanden.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

# 3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Walter Schneider. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.