# Liefer und Empfangsbeleg LB-025

Holzbeläge Wohnbereiche · 31.07.2028

# 1 Lieferung und Leistungsbezug

Innenraum Ausbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 460 m² Holzbeläge Wohnbereiche für den Bereich Trockener Innenlagerbereich. Der Vorgang ist der Detailposition 5.2.2 zugeordnet.

| Merkmal | Feststellung |
| --- | --- |
| Anlieferung | 31.07.2028 |
| Bauvorhaben | Achtfamilienhaus Hildesheim |
| Menge und Einheit | 460 m² |
| Empfang | Walter Schneider |
| Belegbezug | LB-025 / Tagesbericht 2028-07-31 |

# 2 Empfangskontrolle

Empfangen wurden 460 m² laut Begleitpapier; die Chargenprüfung von WE 07 wird im Wareneingang nicht als erledigt bestätigt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

# 3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Walter Schneider. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.