# Liefer und Empfangsbeleg LB-027

PV Module · 14.08.2028

# 1 Lieferung und Leistungsbezug

Lichtkreis Elektro GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 80 Stück PV Module für den Bereich Gesicherte Dachanlieferung. Der Vorgang ist der Detailposition 4.4.1 zugeordnet.

| Merkmal | Feststellung |
| --- | --- |
| Anlieferung | 14.08.2028 |
| Bauvorhaben | Achtfamilienhaus Hildesheim |
| Menge und Einheit | 80 Stück |
| Empfang | Wilhelm Fischer |
| Belegbezug | LB-027 / Tagesbericht 2028-08-14 |

# 2 Empfangskontrolle

80 Module zu je 450 Wp ergeben 36 kWp; Montage erfolgt auf insgesamt 160 m² Modulfläche.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

# 3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Wilhelm Fischer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.