# CE-Akte: Lückenliste und Nachforderungen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 12.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Diese Gap-Liste hält je Produkt fest, welche Unterlagen der CE-Produktakte vorhanden, veraltet oder offen sind. Sie steuert die Nacharbeit bis zur Behördenfrist am 19.06.2026.

## Einzelpunkte

CE: Formal tragen beide Maschinenprodukte die CE-Kennzeichnung; die zugrunde liegenden Akten sind aber nicht auf dem ausgelieferten Softwarestand.

technische Dokumentation: Konstruktionsunterlagen, Softwarestände und Prüfberichte liegen in drei Systemen ohne führende Version.

Risikobeurteilung: Die Beurteilung der Werkbank C7 erfasst weder Patch 2.7.1 noch die vorhersehbare Fehlanwendung über das Admin-Menü.

Anleitung: Sicherheitskapitel liegen teilweise nur auf Englisch vor; die deutsche Fassung ist bei der Marktüberwachungsantwort als Nachlieferung angekündigt.

## Tatsachenstand

Nach der Unterlagenmatrix ist die EU-Konformitätserklärung LumaMove nur Entwurf 0.8 (Unterzeichner und Normenliste offen), die Risikobeurteilung Werkbank C7 datiert vom 11.03.2026 ohne Patch 2.7.1, der Wartungsnachweis des Betreibers fehlt vollständig.

Die DSFA AtlasCare und die SBOM VellNet Control sind nur teilweise vorhanden; beide sind in eigenen Aktenstücken (07, 24) adressiert.

## Detailnotizen

### CE

Je Produkt wird ein Soll-Ist-Abgleich mit Datum und Verantwortlichem geführt; kein Dokument wird rückdatiert, Lücken werden als Lücken ausgewiesen.

### technische Dokumentation

Die Entwicklungsablage wird zur führenden Quelle bestimmt; der am 12.06.2026 eingefrorene Stand bildet die Behördenfassung.

### Risikobeurteilung

Beide Punkte werden als Änderungsvermerk mit eigener Bewertung nachgetragen; die Methodik bleibt unverändert, damit die Historie nachvollziehbar ist.

### Anleitung

Übersetzung und fachliche Prüfung laufen parallel; Auslieferung neuer Einheiten erfolgt erst mit vollständiger deutscher Anleitung.

## Offene Rückfragen

Welche Normenliste gilt für die finale Konformitätserklärung LumaMove?

Bis wann liegt der Änderungsvermerk zur Risikobeurteilung vor?

Wer zeichnet die Behördenfassung der Produktakte frei?