# Update- und Change-Control-Akte

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 31.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Dieser Vermerk beschreibt den Freigabeprozess für Software- und Konfigurationsänderungen und seine Lücken. Er begründet, warum das Admin-Menü für Betreiber gesperrt wird.

## Einzelpunkte

Freigabe: Der Freigabeprozess erfasst Releases, nicht aber Parameteränderungen im Feld; genau dort liegt das Einfallstor des Unfalls.

Versionen: Die Versionsstände der Bestandsflotte sind in VellNet Control abrufbar, wurden aber nie gegen die freigegebenen Stände abgeglichen.

Zweckänderung: Parameteränderungen durch Betreiber können die Systemauslegung verändern, ohne dass Vellbruck davon erfährt; das berührt Produktbeobachtung und KI-VO-Pflichten.

## Tatsachenstand

Firmware-Releases durchlaufen QM-Freigabe und Vier-Augen-Prinzip; Konfigurationsänderungen über das Admin-Menü unterliegen dagegen keiner Freigabe und keiner zentralen Protokollierung.

Die Schutzfeldänderungen vom 27.05.2026 waren deshalb technisch möglich, vertraglich verboten und im Change-Prozess unsichtbar.

## Detailnotizen

### Freigabe

Sicherheitsrelevante Parameter werden in die Freigabepflicht einbezogen: Änderung nur durch autorisierte Rollen mit Ticket und Protokoll; Umsetzung mit Patch 2.7.1.

### Versionen

Ein monatlicher Soll-Ist-Abgleich wird eingerichtet; Abweichungen lösen automatisch ein Ticket an QM aus.

### Zweckänderung

Das Konfigurationsprotokoll wird an das Vorfallsregister (Aktenstück 19) angebunden, damit auslegungsrelevante Änderungen sichtbar werden.

## Offene Rückfragen

Welche Parameter gelten als sicherheitsrelevant im Sinne der Freigabepflicht?

Wie viele Bestandseinheiten weichen vom freigegebenen Stand ab?

Wer erhält die Abweichungstickets?