# Security-by-Design-Sprint

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 48.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Dieser Sprintplan härtet die Update- und Kommunikationswege der Produkte nach dem Befund VR-884. Er verbindet Threat Model, SBOM-Pflege und Patch-Prozess zu einem prüfbaren Sicherheitsprozess.

## Einzelpunkte

Threat Model: Das Modell wird auf den Ist-Zustand gehoben: Angreifermodelle für Updatekanal, Fernwartung und physische Bedienschnittstellen einschließlich Betreiber-Missbrauch.

SBOM: Die SBOM wird release-gebunden erzeugt und mit Schwachstellen-Feeds abgeglichen; Alarme laufen an ein definiertes Response-Team.

Patch: Der Patch-Prozess erhält eine Notfallspur für aktiv ausgenutzte Schwachstellen mit verkürzter, aber dokumentierter Prüfung.

## Tatsachenstand

Das bisherige Threat Model stammt aus der Entwicklungsphase 2024 und kennt weder den Legacy-Updatekanal noch die Ferndiagnose; die SBOM ist unvollständig (Aktenstück 24).

Der Sprint adressiert die drei kritischen Pfade: Updatekanal, Fernwartungszugänge, Admin-Menü.

## Detailnotizen

### Threat Model

Die Ergebnisse werden gegen die Events vom 27.05.2026 validiert: Jedes reale Event muss im Modell einen Pfad haben, sonst ist das Modell unvollständig.

### SBOM

Das Response-Team (Technik, QM, Recht) erhält Meldefristen-Vorlagen, damit Bewertung und etwaige Behördenmeldung ohne Anlaufzeit starten.

### Patch

Die Notfallspur wird mit der SLA-Zusage aus dem Betreibervertrag harmonisiert; ihre erste Anwendung wird als Übung am Fall VR-884 dokumentiert.

## Offene Rückfragen

Deckt das neue Threat Model alle Events des 27.05.2026 ab?

Wer gehört verbindlich zum Response-Team?

Wie schnell kann die Notfallspur tatsächlich ausliefern?