| Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle Bauhofstraße 4, 99999 Musterstadt | Datum: 23.07.2026 Aktenzeichen: HB-STH-2026-019 Umsetzungs- und Rückversetzungsvermerk |
| --- | --- |

Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle · Bauhofstraße 4, 99999 Musterstadt

Vergabeakte, Fachbereich Hochbau und Rechnungsprüfungsamt

# Umsetzung des Beschlusses VK ML 7-19/26

# 1. Entscheidung

Die Stadt setzt das Verfahren in den Stand vor Ablauf der Angebotsfrist zurück. Die elektronische Angebotsöffnung vom 15.07.2026 wird nicht als Wertungsgrundlage verwendet. Bereits eingegangene Angebote bleiben im gesperrten Projektraum archiviert und können von den Bietern durch vollständig neue Angebote ersetzt werden.

# 2. Berichtigungsumfang

| Bereich | bisheriger Stand | neuer Stand | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Position 03.02.140 | Fabrikatsnennung ohne belastbare Öffnung | funktionale Mindestmerkmale und Gleichwertigkeitsnachweise | Fachplanung |
| GAEB X83 | Versionsstand 03 vom 16.06.2026 | Versionsstand 04 mit unveränderter Ordnungszahl | AVA-Stelle |
| PDF-LV | abweichende Seitenreferenz | gleiche Positionsnummer und gleicher Kurztext wie X83 | Vergabestelle |
| Angebotsfrist | 15.07.2026 | 20.08.2026, 12:00 Uhr | Vergabestelle |
| Bindefrist | 30.09.2026 | 30.10.2026 | Vergabestelle |

Andere Leistungspositionen, Mengen und Zuschlagskriterien werden nicht geändert. Die Vergabestelle prüft vor Veröffentlichung mit einem automatisierten GAEB-/PDF-Abgleich, ob Ordnungszahlen, Einheiten, Mengen und Kurztexte übereinstimmen.

# 3. Umgang mit Altangeboten

Die Altangebote werden weder geöffnet noch inhaltlich ausgewertet.

Die Bieter erhalten den Hinweis, dass nur ein nach der Berichtigung neu übermitteltes Angebot gewertet wird.

Ein bloßes Bestätigen des alten Angebots ist technisch nicht vorgesehen; die Plattform verlangt eine neue vollständige Abgabe.

Die Vergabestelle protokolliert Hashwert, Eingangszeit und erfolgreichen Rücklesetest jeder neuen GAEB-X84-Datei.

# 4. Freigabekette

| Freigabe | Prüfschwerpunkt | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Fachplanung | technische Notwendigkeit und Gleichwertigkeit | freigegeben mit Matrix |
| AVA-Stelle | X83-Schema, Position und Einheit | fehlerfrei importiert |
| Vergabestelle | Beschlussumsetzung und Fristen | freigegeben |
| Rechnungsprüfung | Änderungsumfang und Wettbewerb | keine Einwände |

Die Berichtigung wird erst nach Abschluss aller vier Freigaben gleichzeitig in PDF und GAEB bereitgestellt.

# 5. Rücksetzungs- und Sperrprotokoll

| Systemaktion | Zeit | Ergebnis | Beleg |
| --- | --- | --- | --- |
| alte X83-Fassung gesperrt | 23.07.2026, 10:14 Uhr | kein weiterer Download | Portalprotokoll P-441 |
| Altangebote in Quarantäne verschoben | 23.07.2026, 10:31 Uhr | keine Wertungsberechtigung | Rechteexport R-19 |
| Wertungsprojekt geschlossen | 23.07.2026, 10:42 Uhr | alte Bewertungsbögen nur lesbar | VMS-Ticket 8821 |
| Version 04 rückgelesen | 23.07.2026, 14:08 Uhr | X83 und PDF positionsgleich | Prüfbericht AVA-04 |
| neue Angebotsphase angelegt | 23.07.2026, 15:22 Uhr | Fristen und Rollen bestätigt | Vier-Augen-Freigabe |

Die bisherigen Angebote werden nicht gelöscht, sondern beweissicher und ohne Zugriff der Wertungsgruppe archiviert. Das Öffnungsprotokoll der neuen Angebotsphase weist ausschließlich die nach der Berichtigung eingegangenen Dateien aus.

Stadt Musterstadt Zentrale Vergabestelle