| NordSys Betriebserwerber GmbH Werftweg 3, 21129 Hafenburg | Datum: 16.12.2026 Aktenzeichen: HB-IT-SERVICE-2026 / NSB-CLOSING-04 Closing- und Vollzugsnachweis zum Auftragnehmerwechsel |
| --- | --- |

NordSys Betriebserwerber GmbH · Werftweg 3, 21129 Hafenburg

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

# Vollzug des Asset Deals, Personal- und Lizenzkontinuität

# 1. Vollzugsbestätigung

Die Verwalterin über das Vermögen der NordSys Services GmbH und die NordSys Betriebserwerber GmbH bestätigen den wirtschaftlichen Vollzug des Unternehmenskaufvertrags zum 15.12.2026, 23:59 Uhr. Der Eintritt in den kommunalen Leistungsvertrag steht unter der gesonderten Zustimmung der Stadt Hafenburg und begründet keine Erweiterung von Leistung, Preis oder Laufzeit.

Der Kaufpreis ist auf dem Anderkonto eingegangen. Die Freigaben des Gläubigerausschusses und des Insolvenzgerichts liegen vor. Nicht übertragen wurden Forderungen aus Leistungen vor dem Stichtag, gesellschaftsrechtliche Verbindlichkeiten der Veräußerin und zwei nicht für den kommunalen Betrieb eingesetzte Entwicklungsprojekte.

# 2. Personalübergang

| Funktionsgruppe | vor Insolvenz dem Vertrag zugeordnet | Angebot der Erwerberin | Annahme bis 16.12.2026 | betriebliche Abdeckung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service Desk | 18 | 18 | 17 | Schichtplan vollständig, eine Stelle durch Reserve besetzt |
| Vor-Ort-Support | 14 | 14 | 12 | zwei Beschäftigte lehnten ab; Ersatzkräfte mit gleicher Zertifizierung benannt |
| Applikationsbetrieb | 11 | 11 | 11 | vollständig |
| Datenbank und Infrastruktur | 6 | 6 | 6 | vollständig |
| Serviceleitung und Qualität | 3 | 3 | 3 | vollständig |
| Summe | 52 | 52 | 49 | drei Ersatzbesetzungen geprüft |

Die Ersatzkräfte waren bereits vor Insolvenzeröffnung bei der Veräußerin beschäftigt, jedoch anderen Kunden zugeordnet. Lebensläufe, Zertifikate, Verfügbarkeitserklärungen und das Ergebnis der Zuverlässigkeitsprüfung sind in Anlagen C-4 bis C-11 enthalten.

# 3. Betriebsmittel und Zugänge

| Gegenstand | Identifikation | Übergabestatus | Abweichung und Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticketsystem | Mandant HB-001, Datenstand 15.12.2026 | vollständiger Export und Schreibzugriff | Protokollanhänge vor 2024 nur im Archiv; Lesetest bestanden |
| Monitoring | 612 aktive Checks | 609 grün, 3 in Wartung | Wartungen bereits vor Closing angeordnet |
| Ersatzteillager | 347 inventarisierte Teile | 344 übernommen | drei defekte Netzteile ausgesondert und ersetzt |
| mobile Einsatzgeräte | 26 Notebooks, 18 Tablets | vollständig | Schlüsselrotation am 16.12.2026 erfolgt |
| Betriebsdokumentation | 184 freigegebene Runbooks | 182 übertragen | zwei Runbooks enthielten fremde Kundendaten; bereinigte Fassungen freigegeben |

# 4. Softwarelizenzen und Drittverträge

| Vertrag oder Recht | Übertragbarkeit | Zustimmung | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| Datenbankwartung DB-Pro | Change-of-Control-Zustimmung erforderlich | Zustimmung am 14.12.2026 erteilt | kein offener Vorbehalt |
| Remote-Support SecureLink | Vertragsübernahme zulässig | Gegenzeichnung am 15.12.2026 | Preis bis Laufzeitende unverändert |
| Herstellerwartung Fachverfahren Alpha | personenbezogene Partnerzertifizierung | neue Partnernummer erteilt | Leistungsbeginn ohne Unterbrechung |
| Rechenzentrumsrack R-17 | Untermietvertrag | Vermieterzustimmung erteilt | Kündigungsfrist unverändert |
| Wissensdatenbank | Datenbankrecht und Dokumente im Asset Deal erfasst | übertragen | fremde Kundeneinträge vor Import entfernt |

Die zunächst am 10.12.2026 offene Zustimmung zu DB-Pro war Vollzugsbedingung der städtischen Eintrittsfreigabe. Sie wurde nicht durch eine bloße Absichtserklärung ersetzt. Das Original der Zustimmung ist als Anlage L-3 beigefügt.

# 5. Eignung und Sicherheiten

| ursprüngliche Anforderung | Nachweis Erwerberin | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Betriebshaftpflicht 10 Millionen EUR | Police HBV-88271, Beginn 15.12.2026 | Deckung bestätigt |
| Berufshaftpflicht 5 Millionen EUR | Police BHV-44109 | Deckung bestätigt |
| ISO 27001 oder gleichwertig | übertragener zertifizierter Standort, Nachtrag Zertifizierungsstelle | Geltungsbereich bis Überwachungsaudit bestätigt |
| 24/7-Serviceorganisation | Schichtplan, Rufbereitschaft, Leitstellenvertrag | unveränderte Abdeckung |
| Mindestumsatz | Patronat und Finanzierungsbestätigung ersetzen den Umsatznachweis nicht automatisch | gesonderte Gleichwertigkeitsprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dokumentiert |

Die neu gegründete Erwerberin verfügt noch über keinen historischen Jahresumsatz. Die Stadt hat deshalb nicht lediglich auf eine Patronatserklärung abgestellt, sondern Liquiditätsplan, Eigenkapitalzuführung, Kreditlinie, Versicherungen, Vertragsbestand und monatliche Berichtspflichten gemeinsam geprüft. Die ursprüngliche Eignungsanforderung wird weder gestrichen noch durch eine nachträglich mildere Schwelle ersetzt.

# 6. Vertragsidentität

| Regelung | Altvertrag | Eintrittsfassung | Befund |
| --- | --- | --- | --- |
| Leistungsumfang | Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support | unverändert | keine Mehrleistung |
| Vergütung | Preisblatt 2026, vereinbarte Indexierung | unverändert | kein Kaufpreisaufschlag |
| Laufzeit | bis 31.12.2029 mit veröffentlichter Option | unverändert | keine Verlängerung |
| Haftung und Vertragsstrafe | Vertrag Ziffern 18 und 19 | unverändert | keine Risikoverlagerung |
| Nachunternehmen | drei benannte Unternehmen | dieselben drei Unternehmen | Zustimmungen liegen vor |
| Sicherheiten | Vertragserfüllungssicherheit | neue selbstschuldnerische Bürgschaft | lückenlos ab Stichtag |

# 7. Offene Punkte und Monitoring

| offener Punkt | Frist | Verantwortlich | Konsequenz bei Ausfall |
| --- | --- | --- | --- |
| Überwachungsaudit ISO 27001 | 31.01.2027 | Erwerberin | Eskalation und Nachfrist |
| Archivimport der Protokollanhänge | 23.12.2026 | Serviceleitung | manueller Lesezugriff bleibt bestehen |
| Nachbesetzung zweier Vor-Ort-Kräfte | 15.01.2027 | Personal | Ersatzkräfte bleiben verbindlich eingeplant |
| erster Servicebericht | 06.01.2027 | Qualitätsleitung | gemeinsame Abweichungsanalyse |

Die Stadt erhält wöchentlich einen Statusbericht für acht Wochen. Jede Abweichung wird danach geprüft, ob sie eine reine Vollzugsstörung, eine Vertragsverletzung oder eine Änderung des freigegebenen Auftragnehmerwechsels darstellt.

Mara Neumann, Geschäftsführerin NordSys Betriebserwerber GmbH