# Offene Punkte und Lückenliste — NIS2-Cybersicherheit Lahnwerke

## Status

Stand: 02.06.2026. Mandant: Lahnwerke AG (Industrieprodukte, Konzerntochter Stahlring AG). Beratung: Dr. Henning Brettschneider (IT-/Cybersecurityrecht), Senior Associate L. Wenstedt.

## Offene Punkte

### 1. Rechtsquellenprüfung

BSIG in der Fassung des NIS2-Umsetzungsgesetzes 2024/2025; insbesondere die Paragrafen  28-37 BSIG (Risikomanagement, Meldepflicht, Geschäftsleitungspflichten). Live gegen gesetze-im-internet.de verifizieren.

NIS2-Richtlinie 2022/2555: aktueller Stand der nationalen Umsetzung in den Mitgliedstaaten relevant, weil Lahnwerke auch in Österreich, Polen, Tschechien aktiv ist.

DSGVO Art. 32-34: technische und organisatorische Maßnahmen, Meldepflichten, Benachrichtigung Betroffener.

Cyber Resilience Act (EU 2024/2847): relevant für die Frage, ob Lahnwerke-Produkte unter die Vorgaben fallen — Übergangsfrist beachten.

DigitalEU-VO 2018/1807: freier Datenverkehr nicht-personenbezogener Daten — relevant für Cloud-Setup-Frage.

### 2. Fehlende technische und kaufmännische Nachweise

Vollständiges Asset-Inventar: Aktuelles Asset-Inventar liegt mit Stand 03/2025 vor. Müsste auf den Stand 06/2026 aktualisiert werden — insbesondere zu OT-Komponenten (Sensorik, Steuerungen).

Lieferketten-Inventar: Welche Drittanbieter haben Zugriff auf Lahnwerke-Systeme? Vollständige Liste der SaaS-Anbieter (Slack, M365, Teams-Telefonie, Salesforce, AzureDevOps), Cloud-Provider, externe Wartungsfirmen.

Patch-Management-Berichte der letzten 12 Monate.

Notfallübungs-Protokolle der letzten 24 Monate (existieren in welchem Umfang?).

Schulungsnachweise für Beschäftigte zu Phishing und Cybersecurity.

AVV-Verträge mit Drittanbietern: vollständig? Aktualität?

Verträge mit dem externen Forensiker (Bittner+Renz, NorthSec): SLA, Bereitschaftsstufen, Tagessätze.

### 3. Widersprüche und Inkonsistenzen

Slack-Nutzung vs. interne Richtlinie: Lahnwerke-IT-Richtlinie 2024 verbietet die Nutzung externer Messenger für vertrauliche Kommunikation. Tatsächlich nutzen Engineering und Vertrieb Slack intensiv. Diskrepanz zwischen Richtlinie und Praxis dokumentieren.

AirTag-Verwendung an Werkstücken: Aktenstück 14 dokumentiert, dass Lahnwerke AirTags zur Verfolgung von Werkstücken (Lieferung an Kunden) verwendet. Datenschutzrechtliche Bewertung (Datenfluss an Apple, personenbeziehbarer Standort) ist nicht dokumentiert.

MFA-Coverage: Behauptung im internen Report 04/2026: "MFA bei 95 % aller Accounts aktiv". Tatsächlich: nur 70 %, weil mehrere Service-Accounts und Wartungs-Accounts ausgenommen. Lücke schließen.

### 4. Beweisfundstellen für harte Aussagen

Behauptung "Lahnwerke ist NIS2-pflichtig": derzeit nur Vermutung über Größenklassifizierung. Bessere Belege: Jahresabschluss Beschäftigtenzahl, Konzernzuordnung, Sektorzuordnung nach Anhang I/II der Richtlinie.

Behauptung "kein wesentlicher Vorfall seit 2023": derzeit auf interne Vorfalls-Logs gestützt; vollständige Aufstellung mit Klassifikation nach NIS2-Wesentlichkeitskriterien anfertigen.

Behauptung "Geschäftsleitung ist über Cybersecurity-Lage informiert": derzeit nur indirekt aus Aufsichtsratsprotokollen. Bessere Belege: konkrete Sitzungsprotokolle Geschäftsleitung mit ausdrücklicher Cybersecurity-Berichterstattung.

## Lückenliste (Dokumente)

| Lücke | Beweisthema | Beschaffungsweg | Frist | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualisiertes Asset-Inventar | NIS2 Paragraf 30 BSIG | intern IT | 4 Wochen | CISO | offen |
| Lieferketten-Inventar | NIS2 Paragraf 30 BSIG | intern Einkauf + IT | 3 Wochen | Einkauf | offen |
| Patch-Management-Berichte 06/2025-06/2026 | Sorgfalt | intern IT | 1 Woche | IT-Operations | beauftragt |
| Notfallübungs-Protokolle | NIS2 Risikomanagement | intern CISO | 2 Wochen | CISO | offen |
| Schulungsnachweise Cybersecurity | NIS2 Schulungspflicht | HR | 1 Woche | HR | beauftragt |
| AVV-Verträge alle SaaS-Anbieter | DSGVO Art. 28 | Justiziariat | 2 Wochen | Justiziariat | initialisiert |
| Forensiker-SLA | Bereitschaft Vorfall | Justiziariat | 1 Woche | Justiziariat | gemacht |
| Cloud-HSM-Beschaffung Code-Signing | siehe Aktenstück 18 | IT-Operations | 5 Werktage | CISO | beauftragt |
| Datenschutzbewertung AirTag-Nutzung | DSGVO + Paragraf 4f BDSG | DSB | 2 Wochen | DSB | initialisiert |
| Slack-Nutzungsbewertung | Geschäftsgeheimnisse + DSGVO | DSB + Justiziariat | 2 Wochen | DSB | initialisiert |
| Notfalltelefonliste offline | siehe Aktenstück 16 | Sekretariat | 5 Werktage | Sekretariat | beauftragt |
| MFA-Coverage 100 % | Sorgfalt Paragraf 30 BSIG | IT-Operations | 3 Wochen | IT-Operations | offen |

## Grundregeln für die Aktenbearbeitung

Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen an aktueller amtlicher Quelle prüfen — nicht aus älteren Schriftsätzen übernehmen.

Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen — als Lücke führen, gezielt schließen.

Widersprüche zwischen Richtlinie, Tatsache und Vertrag explizit benennen — Risiko der unredlichen Compliance-Behauptung.

Für jede harte Aussage Aktenfundstelle nennen — andernfalls "noch zu belegen" markieren.

Geschäftsleitungs-Information dokumentieren, damit Paragraf  30 BSIG / Art. 20 NIS2-Pflichten nachweisbar sind.

## Nächste Aktualisierung

Donnerstag, 04.06.2026, 14:00 Uhr — vor der Geschäftsleitungssitzung.

# Abgleich Unternehmensdaten

## Verbindlicher Aktenkopf

Mandantin ist die Lahnwerke AG, Rheinuferstraße 88, 56068 Koblenz, eingetragen beim Amtsgericht Koblenz unter HRB 18422. Die Bezeichnung als GmbH in einem frühen Gesprächsvermerk beruhte auf einer übernommenen Lieferantenvorlage und wird für weitere Arbeitsprodukte nicht verwendet.

Für jede offene Position werden Eigentümer, Lieferdatum, technische Quelle und Freigabeperson eingetragen. Fehlende C5-Unterlagen, Wiederanlaufprotokolle und Lieferantenantworten werden nicht als erfüllt markiert, nur weil ein Link oder eine Selbstauskunft vorliegt.