| Hochbau Mustermann GmbH Industriestraße 50, 88800 Musterhausen | Datum: 17.06.2026 Aktenzeichen: HM-2026-BAU-018 Prüfnotiz Bekanntmachung |
| --- | --- |

Hochbau Mustermann GmbH · Industriestraße 50, 88800 Musterhausen

Interne Projektakte HM-2026-BAU-018

# Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

# 1. Eingang

Die Bekanntmachung 2026/S 132-345678 wurde am 15.06.2026 in TED gefunden und am 16.06.2026 vollständig aus der Plattform geladen. Die Angebotsfrist endet am 15.07.2026 um 12:00 Uhr.

# 2. Erste Risikopunkte

| Punkt | Bewertung | Folge |
| --- | --- | --- |
| Markenbezug Dachfenster | Velux ohne Zusatz gleichwertig | Rüge vorbereiten |
| Referenzhöhe | drei Referenzen je 10 Mio. EUR bei Schätzwert 8.5 Mio. EUR | Verhältnismäßigkeit prüfen |
| Bauzeit | 14 Monate bei laufendem Veranstaltungsbetrieb | Bauablaufplan erforderlich |
| GAEB-Datei | X83 vorhanden, Mengen plausibel | Import in Kalkulationssystem |

# 3. Fristen

Der Markenbezug ist erst aus den Vergabeunterlagen erkennbar. Er muss deshalb nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gerügt werden. Die Rüge wird zur Risikominimierung bereits am 20.06.2026 erhoben; die Zehn-Kalendertage-Frist der Nr. 1 ist für diesen Unterlagenverstoß nicht der maßgebliche Endtermin.