| Ministerium des Innern Musterland - Zentrale Vergabestelle Schlossgasse 1, 88888 Musterhausen | Datum: 04.09.2026 Aktenzeichen: MID-STRAT-2026-07 / Verg 6/26 Umsetzungs- und Verfahrensvermerk |
| --- | --- |

Ministerium des Innern Musterland - Zentrale Vergabestelle · Schlossgasse 1, 88888 Musterhausen

Vergabeakte MID-STRAT-2026-07

# Umsetzung des gerichtlichen Vergleichs

# 1. Rückversetzung

Der Teilnahmewettbewerb wird in den Stand vor Ablauf der Teilnahmefrist zurückversetzt. Die bisherige Auswahlentscheidung und sämtliche darauf aufbauenden Einladungen zur Angebotsabgabe werden aufgehoben. Der gerichtliche Vergleich vom 03.09.2026 wird vollständig in der Vergabeakte hinterlegt.

# 2. Trennung der Prüfungsstufen

| Prüfungsstufe | zulässiger Gegenstand | nicht erneut zu verwenden |
| --- | --- | --- |
| Mindestanforderung Eignung | personelle und organisatorische Fähigkeit zur vereinbarten Rufbereitschaft | Unternehmenssitz oder Luftlinienentfernung |
| Bewerberauswahl | Erfahrung des benannten Teams und vergleichbare Krisenreferenzen | bloße Nähe ohne Leistungsbezug |
| Angebotswertung | konkrete, verbindliche Reaktions- und Wiederherstellungsleistung | bereits bei der Eignung verbrauchte Unternehmenskennzahlen |
| Auftragsausführung | tatsächlich einzuhaltende Service Levels | unverbindliche Zielbeschreibungen |

Die Vergabestelle dokumentiert für jedes Feld, ob es Eignung, Auswahl, Zuschlag oder Vertragsvollzug betrifft. Derselbe Tatsachenaspekt darf nicht ohne eigenständigen Mehrwert mehrfach bewertet werden.

# 3. Veröffentlichung und Fristen

Die geänderte Bekanntmachung, Auswahlmatrix und Teilnahmeunterlage werden am 07.09.2026 gleichzeitig bereitgestellt. Die neue Teilnahmefrist endet am 28.09.2026, 12:00 Uhr. Bereits eingereichte Anträge können vollständig ersetzt oder ausdrücklich bestätigt werden; eine Bestätigung ist nur zulässig, wenn sämtliche neuen Erklärungen beigefügt sind.

# 4. System- und Freigabekontrolle

| Kontrolle | Sollzustand | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Portalversion | alle Unternehmen sehen Version 05 | Export und Screenshot |
| Kriteriengewicht | Summe exakt 100 Prozent | Rechenblatt mit Zellschutz |
| Sitzbezug | keine Suchtreffer in Auswahl- oder Wertungsfeldern | dokumentierter Volltextcheck |
| Frist | mindestens 20 Kalendertage ab Bereitstellung | Fristenblatt |
| Altstände | nur archiviert, nicht auswählbar | Rechteprotokoll |

Die Projektleitung erhält keine Freigabe zur Auswahlentscheidung, bevor Rechtsamt und Innenrevision den Versions- und Kriterienabgleich gegengezeichnet haben.

Ministerium des Innern Musterland Zentrale Vergabestelle