| Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung Hafenallee 12, 21079 Hafenburg | Datum: 29.10.2026 Aktenzeichen: HB-IT-SERVICE-2026 Sachverhaltschronologie |
| --- | --- |

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung · Hafenallee 12, 21079 Hafenburg

Interne Vergabe- und Rechtsakte

# Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt der Erwerberin

# Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Stadt Hafenburg, Amt für Digitalisierung |
| Verfahren | EU-weites offenes Verfahren |
| Aktenzeichen | HB-IT-SERVICE-2026 |
| Auftragsgegenstand | Betrieb, Wartung und Vor-Ort-Support kommunaler Fachverfahren |
| Ursprünglicher Auftragnehmer | NordSys Services GmbH |
| Unterlegener Bieter | DataPortus GmbH |
| Geplanter Erwerber | NordSys Betriebserwerber GmbH |
| Zuschlag | 15.03.2026 |
| Vertragsbeginn | 01.04.2026 |
| Laufzeit | 48 Monate plus zweimal 12 Monate Option |
| Netto-Auftragswert | 3.840.000 EUR |
| Insolvenzantrag | 18.10.2026 |
| Vorläufige Insolvenzverwaltung | Beschluss Amtsgericht Hafenburg vom 19.10.2026 |

# Ursprüngliche Eignungsanforderungen

Drei vergleichbare Referenzen für IT-Betrieb in kommunaler Umgebung.

24/7-Störungsannahme.

Mindestens 25 fest angestellte Supportkräfte.

ISO 27001 oder gleichwertiges Informationssicherheitsmanagement.

Betriebshaftpflicht mit Deckung 5.000.000 EUR.

Kein zwingender oder fakultativer Ausschlussgrund nach §§ 123 und 124 GWB.

# Insolvenz- und Erwerberkonzept

Der vorläufige Insolvenzverwalter plant eine übertragende Sanierung. Betriebsmittel, Kernpersonal, Ticket-System, Wartungsverträge und Kundenbetreuung sollen auf die NordSys Betriebserwerber GmbH übergehen. Die Erwerberin hat dieselben Geschäftsführer wie die sanierende Investorengruppe, ist aber eine neue Gesellschaft.

Der Insolvenzplan sieht vor:

Übernahme von 38 der 42 IT-Supportkräfte.

Übernahme des Rechenzentrumsbetriebsvertrags.

Fortführung der Service-Level-Agreements ohne Preisaufschlag.

Übernahme der Gewährleistungs- und Datenschutzpflichten aus dem Vertrag.

Keine Änderung von Leistungsumfang, Laufzeit oder Vergütungsmodell.

# Streitpunkt

Die Vergabestelle will die Fortführung ohne neues Vergabeverfahren freigeben. DataPortus hält dies für eine verdeckte Direktvergabe an eine neue Gesellschaft und verlangt eine Neuausschreibung. Die Vergabestelle muss entscheiden, ob § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB greift.