| Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung Hafenallee 12, 21079 Hafenburg | Datum: 09.11.2026 Aktenzeichen: HB-IT-SERVICE-2026 Markt- und Interimsprüfungsvermerk |
| --- | --- |

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung · Hafenallee 12, 21079 Hafenburg

Zentrale Vergabestelle und Rechtsamt

# Betriebsrisiko, Marktverfügbarkeit und eng befristete Interimssicherung

# Akute Lage

Ohne Betriebsunterstützung können ab 18.11.2026 sicherheitsrelevante Patches, Störungsannahme und Datenbankwiederherstellung nicht durchgehend gewährleistet werden. Betroffen sind Meldewesen, Gewerbe, Kasse und Jugendhilfe. Die Stadt trennt deshalb drei Entscheidungen: Auftragnehmerwechsel im Bestandsvertrag, kurzfristige Gefahrenabwehr und langfristige Beschaffung.

# Marktabfrage

Am 05. und 06.11.2026 wurden fünf geeignete Anbieter mit einem identischen Kurzleistungsbild kontaktiert. Die Abfrage enthielt keine vertraulichen Daten der bisherigen Auftragnehmerin.

| Unternehmen | frühester Betriebsbeginn | Übernahme 24/7 | Einmalaufwand netto | Monatsentgelt netto | Vorbehalt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NordSys Betriebserwerber | 11.11.2026 | ja | 24.000 EUR | Bestandsentgelt | Zustimmung zum Vertragsübergang |
| DataPortus | 01.12.2026 | ja | 148.000 EUR | 96.000 EUR | vierwöchige Transition |
| KommunalCloud Süd | 15.12.2026 | eingeschränkt | 122.000 EUR | 89.000 EUR | Datenbankmodul ausgenommen |
| HanseIT Betrieb | 04.01.2027 | ja | 171.000 EUR | 91.500 EUR | Sicherheitsprüfung erforderlich |
| RegioSysteme | keine Kapazität | nein | keine Angabe | keine Angabe | Absage |

# Rechtliche Trennung

Eine zulässige Nachfolge nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB setzt die dokumentierte Eignung und das Ausbleiben weiterer wesentlicher Änderungen voraus. Sie darf nicht mit dem bloßen Hinweis auf Dringlichkeit begründet werden.

Falls die Nachfolgeprüfung nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann, ist eine eigenständige Interimsbeschaffung nur für den nachweislich unaufschiebbaren Zeitraum und Leistungsumfang zu prüfen. Dabei sind Ursache, fehlende Zurechenbarkeit, Marktansprache, Laufzeit, Preis und der parallel betriebene Wettbewerb aktenkundig zu machen. Die Interimslösung darf keinen dauerhaften Zustand schaffen.

# Risikominderung

privilegierte Zugänge bis zur Freigabe unter Kontrolle der Stadt halten;

Betriebsdaten täglich sichern und Exportfähigkeit testen;

Übergabeleistungen vom Dauerbetrieb trennen;

europaweite Neuvergabe vorsorglich vorbereiten, ohne die Entscheidung nach § 132 GWB vorwegzunehmen;

DataPortus und KommunalCloud Süd um verbindliche Interimsangebote bitten, falls die Eignung der Erwerberin bis 13.11.2026 nicht vollständig belegt ist.

# Entscheidungsvorschlag

Die Erwerberin erhält eine letzte Nachweisfrist bis 13.11.2026, 12:00 Uhr. Parallel wird ein auf höchstens drei Monate begrenztes Interimsangebot abgefragt. Eine Verlängerungsoption darf nur für den Fall eines dokumentierten, trotz rechtzeitiger Vorbereitung nicht abgeschlossenen Vergabeverfahrens vorgesehen werden.