# Field-Action-Plan Patch 2.7.1

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 20.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Dieser Plan beschreibt die Field Action zu Patch 2.7.1: Reihenfolge, Validierung, Kundeninformation und Dokumentation. Er ist die mildere Alternative zum Rückruf und muss gegenüber Behörde und Versicherer tragen.

## Einzelpunkte

Patch: Patch 2.7.1 kombiniert Security-Fix (Updatekanal), Konfigurationssperre und geänderte Sicherheitsparameter; die drei Teile sind getrennt ausrollbar.

Kunden: Betroffen sind elf Flottenkunden und vier Werkbank-Kunden; drei Kunden hängen noch am Legacy-Kanal.

Validierung: Die verkürzte Validierung umfasst Messreihen an zwei Referenzeinheiten und Regressionstests der Sicherheitssteuerung; sie ersetzt nicht die vollständige Revalidierung der Baureihe.

## Tatsachenstand

Stufe 1 sperrt das Admin-Menü für Betreiberrollen per Konfigurationsupdate; Stufe 2 schließt den Legacy-Updatekanal; Stufe 3 spielt die überarbeiteten Sicherheitsparameter nach verkürzter Validierung ein.

Für Stufe 3 fehlt noch die Validierungsmessung der Kraft- und Schutzfeldfunktionen; der Kunde hat das Wartungsfenster noch nicht bestätigt.

## Detailnotizen

### Patch

Der getrennte Rollout wird beibehalten, damit der Security-Teil nicht auf die Validierung der Sicherheitsparameter warten muss; die Paketierung bestätigt Rodenwald.

### Kunden

Jeder Kunde erhält ein individualisiertes Anschreiben mit Zeitplan und Übergangsmaßnahmen; Muster ist Aktenstück 52, Versand über den Support mit Lesebestätigung.

### Validierung

Die Prüfstelle dokumentiert Messaufbau und Ergebnisse so, dass sie der Behörde vorgelegt werden können; ohne bestandene Messung bleibt Stufe 3 gesperrt.

## Offene Rückfragen

Bestätigen alle Kunden die Wartungsfenster rechtzeitig?

Genügt die verkürzte Validierung der Behörde als Korrekturmaßnahme?

Wie werden Legacy-Kunden ohne Funktionsverlust migriert?