# Agile Compliance Gates

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 46.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Dieser Vermerk verankert Compliance-Prüfpunkte im agilen Entwicklungsprozess von Vellbruck. Er soll verhindern, dass sicherheits- oder rechtserhebliche Änderungen erneut ohne Prüfung ausgeliefert werden.

## Einzelpunkte

Definition of Done: In die Definition of Done werden vier Prüffragen aufgenommen: Sicherheitsrelevanz, Datenschutzrelevanz, Dokumentationspflicht, Kundenkommunikation.

Release Board: Ein monatliches Release Board (Technik, QM, Recht, Support) entscheidet über auslieferungsreife Stände einschließlich Cloud und Konfigurationsvorlagen.

## Tatsachenstand

Auslöser sind drei Befunde: Patch-Teile ohne Revalidierung, Marketingfolien ohne Freigabe und Konfigurationsänderungen ohne Change Control.

Die Entwicklung arbeitet in zweiwöchigen Sprints mit Release-Kandidaten; bislang prüft QM nur die Firmware-Releases, nicht Konfigurationen, Cloud-Deployments und Kundenunterlagen.

## Detailnotizen

### Definition of Done

Die vier Fragen werden als Pflichtfelder im Ticketsystem hinterlegt; ein Ja löst die jeweilige Fachprüfung aus, ohne den Sprint zu blockieren.

### Release Board

Das Board protokolliert Freigaben und Zurückstellungen; seine erste Sitzung behandelt Patch 2.7.1 Stufe 3 und die neue Anleitung.

## Offene Rückfragen

Blockieren die Gates die 72-Stunden-SLA-Zusage für Security-Patches?

Wer vertritt Recht im Release Board?

Wie werden Alt-Tickets nachklassifiziert?