# Privacy-by-Design-Sprint

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 47.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Dieser Sprintplan setzt Privacy by Design für AtlasCare und VellNet Control um. Er übersetzt die DSFA-Befunde in konkrete Backlog-Positionen mit Terminen.

## Einzelpunkte

Sensorik: Die Kamera erhält einen hardwareseitigen Aktivierungsindikator und ein signiertes Aktivierungslog; das Mikrofon wird auf Schlüsselwort-Aktivierung umgestellt.

Minimierung: Die Telemetrie wird auf das für Betrieb und Sicherheit Erforderliche reduziert; Bedienerkennungen werden vor der Cloudübertragung pseudonymisiert.

Löschung: Löschfristen sind je Datenart definiert, aber manuell umgesetzt; die Automatisierung fehlt.

## Tatsachenstand

Aus der DSFA-Überarbeitung stammen sieben Backlog-Positionen, darunter Ereignissteuerung der Kamera nachweisbar machen, Löschkonzept automatisieren und Telemetrie pseudonymisieren.

Der Sprint läuft vom 08.06. bis 19.06.2026; die Ergebnisse fließen in die DSFA-Anlage und die Klinikantwort ein.

## Detailnotizen

### Sensorik

Beide Änderungen werden im Funktionstest dokumentiert; der Test wird Anlage der DSFA und der Patienteninformation.

### Minimierung

Die Feldliste vorher/nachher wird dokumentiert; die Pseudonymisierungstabelle verbleibt beim Betreiber, nicht in der Cloud.

### Löschung

Die Löschjobs werden automatisiert und protokolliert; der erste Löschlauf wird als Nachweis für die Klinik dokumentiert.

## Offene Rückfragen

Bestätigt der Funktionstest die Schlüsselwort-Aktivierung zuverlässig?

Wo liegt die Pseudonymisierungstabelle organisatorisch?

Welche Datenarten behalten längere Fristen und warum?