# Replik-Prüfmatrix Meyer ./. Alpha UG

| Gegenvortrag | Einordnung | Antwortentwurf | Beweis / Anlage | Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandantin habe ständig Änderungswünsche gestellt. | bestritten, unsubstantiiert | Die Beklagte benennt weder Datum noch Inhalt angeblicher Änderungswünsche. Die dokumentierten Nachrichten betreffen ausschließlich bereits vereinbarte Grundfunktionen. | K 1, K 6, WhatsApp-Screenshot aus Intake | Mittel: Chatverlauf sauber zusammenstellen |
| Ein MVP sei am 14.03.2026 geliefert worden. | erheblich, aber angreifbar | Geliefert wurde nur eine statische Startseite ohne Login, Export und Datenschutztexte. Ein nutzbares Mandantenportal lag nicht vor. | K 4, K 5 | Niedrig, wenn Video verwertbar beschrieben wird |
| Mandantin habe die Abnahme verweigert. | rechtlich zu präzisieren | Eine Abnahme wurde weder erklärt noch war das Werk abnahmereif. Die Mandantin rügte Mängel unverzüglich. | K 4, K 6 | Mittel: Werkvertragsdogmatik sauber halten |
| Rücktritt sei unwirksam, weil keine Frist gesetzt worden sei. | falsch nach Aktenlage | Die E-Mail vom 21.03.2026 setzte eine Nachfrist bis 31.03.2026. | K 6 | Niedrig |
| Rückzahlung sei wegen erbrachter Teilleistungen ausgeschlossen. | teilweise rechtlich relevant | Hilfsweise ist der Wert der unbrauchbaren Teilleistung mit Null oder deutlich unter den geleisteten Zahlungen anzusetzen. | K 4, K 5 | Mittel: Hilfsvortrag aufnehmen |

## Erwartete Arbeit des Plugins

Keine pauschale Replik schreiben.

Jeden Gegenvortrag einzeln beantworten.

Tatsachen, Beweis und Recht trennen.

Unklare Punkte als Rückfrage oder Offen markieren.

Am Ende ein kurzes Versand- und Fristgate ausgeben.