# Vorstandsbeschluss — KI-Governance-Programm TI-KI-2026

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007 (Unterlage zum Vorstandsbeschluss)

Datum: 15. Oktober 2025

Gremium: Vorstand der Thalheim Industries SE

Beschlussnummer: VS-2025-087

Protokollführerin: Claudia Berger-Hentschel, Vorstandsassistenz

## Anwesende Vorstandsmitglieder

Dr. Reinhard Thalheim-Lattermann (Vorsitzender, CEO)

Dr. Sigrid Wolfsbacher (CIO)

Marcus Petersen (CDO)

Annegret Kühnhausen (CCO / Chief Compliance Officer)

Klaus-Dieter Obermaier (CFO)

Prof. Dr. Karin Schirrmeister (COO)

## Gegenstand des Beschlusses

Der Vorstand befasst sich mit der Umsetzung der Anforderungen aus der Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz (KI-VO) für die Thalheim Industries SE und alle Konzerngesellschaften. Die KI-VO enthält gestaffelte Anwendungsfristen (Art. 113 KI-VO); insbesondere treten die Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme am 02. August 2026 in Kraft. Der Vorstand sieht erheblichen Handlungsbedarf.

## Beschlossene Maßnahmen

Der Vorstand beschließt einstimmig:

1. Einrichtung KI-Governance-Programm TI-KI-2026

Es wird ein konzernweites KI-Governance-Programm unter dem Kürzel TI-KI-2026 eingerichtet. Programmlaufzeit: Oktober 2025 bis Dezember 2027. Das Programm gliedert sich in drei Phasen:

Phase 1 (Oktober–Dezember 2025): Inventarisierung aller KI-Systeme, Risikoklassifikation, Gap-Analyse.

Phase 2 (Januar–Dezember 2026): Konformitätsherstellung für Hochrisiko-Systeme, DPIA, Betriebsvereinbarung, AI-Literacy-Schulung.

Phase 3 (Januar–Dezember 2027): Konsolidierung, Audit-Readiness, Governance-Optimierung.

2. Ernennung KI-Komitee-Vorsitz

Dr. Falk Roosendaal (Leiter Governance & Risk) wird zum Vorsitzenden des neu einzurichtenden KI-Komitees ernannt. Das KI-Komitee tagt quartalsweise und berichtet an den Vorstand. Erste Sitzung: 15. Januar 2026.

3. Externe Rechtsberatung

Kanzlei Borchmann Compliance (Frankfurt) wird mandatiert, die KI-VO-Implementierung zu begleiten und Stellungnahmen gegenüber Behörden (BaFin, LfDI BW) zu koordinieren. Budget: bis zu 280.000 EUR für die Programmlaufzeit.

4. Externe Prüfung / Auditor

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hagedorn & Partner wird mandatiert, die Konformitätsbewertung für RecruitAI und CreditVision Score nach Art. 43 Abs. 2 KI-VO zu begleiten. Erster Prüfbericht bis 31. März 2026.

5. Budget

Das Programm-Gesamtbudget für Phase 1 und 2 beträgt 1.450.000 EUR (inkl. Personalaufwand intern, externe Beratung, Technologie-Anpassungen, Schulungen). Detaillierter Budgetplan in Aktenstück 21.

6. Erklärung zur Vorstandshaftung

Der Vorstand ist sich bewusst, dass eine Verletzung der Betreiberpflichten nach der KI-VO zu Bußgeldern von bis zu 35 Mio. EUR oder 7 % des weltweiten Jahresumsatzes führen kann (Art. 99 KI-VO). Die Vorstandsmitglieder sind nach § 93 Abs. 1 AktG (https://dejure.org/gesetze/AktG/93.html) verpflichtet, die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Der Vorstand erklärt, das Programm TI-KI-2026 als prioritär einzustufen.

7. Berichterstattung an Aufsichtsrat

Der CCO erstattet dem Aufsichtsrat quartalsweise Bericht über den Programmfortschritt. Erster Aufsichtsratsbericht: Q1 2026 (März 2026), dokumentiert in Aktenstück 12.

8. Betriebsrat

Der Vorstand beauftragt die CCO, unverzüglich Verhandlungen mit dem Betriebsrat über eine Betriebsvereinbarung KI aufzunehmen, um die Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (https://dejure.org/gesetze/BetrVG/87.html) zu wahren und einen geordneten Rollout der Hochrisiko-Systeme zu ermöglichen.

## Votum

| Vorstandsmitglied | Position | Votum |
| --- | --- | --- |
| Dr. Thalheim-Lattermann | CEO | Ja |
| Dr. Wolfsbacher | CIO | Ja |
| Marcus Petersen | CDO | Ja |
| Annegret Kühnhausen | CCO | Ja |
| Klaus-Dieter Obermaier | CFO | Ja (mit Vorbehalt Budgetprüfung Q1 2026) |
| Prof. Dr. Schirrmeister | COO | Ja |

Beschluss einstimmig angenommen. CFO-Vorbehalt zu Protokoll.

## Anlagen zum Beschluss

Präsentation CIO/CCO: „KI-VO — Handlungsbedarf Thalheim Industries SE" (18 Folien, intern)

Übersicht KI-Systeme Thalheim (Vorab-Inventar, Stand Oktober 2025, 7 Seiten)

Angebot Kanzlei Borchmann Compliance (vertraulich)

Angebot Hagedorn & Partner (vertraulich)

Beschluss-Nr. VS-2025-087. Protokoll genehmigt vom Vorstand am 29. Oktober 2025. Aufbewahrungs-AZ: TI-KI-2026-007.